ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД: ……....../ п /.........................

(съгласно чл.2 от ЗЗЛД)

/д-р Костадин Тодоров Коев/

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“

### 1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

### 1.1.Предмет на поръчката:

Кметът на Община Велинград в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“.

Настоящата обществена поръчка е открита процедура  съгласно чл. 18, ал.1, т.1, във връзка с чл. 74 от ЗОП, и е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.

Обхват на поръчката: В рамките на обществената поръчка ще бъдат включени 2 отделни обекта както следва:

Обект 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ PAZ 1061 ОТ КРАЙ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР. ВЕЛИНГРАД ДО ЦЕНТЪР С. ДРАГИНОВО ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+940“

Обект 2: "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЪТ PAZ 2063 ОТ РАЗКЛОНА НА СЛЕД С. АБЛАНИЦА ДО НАЧАЛО С. ЦВЕТИНО".

Пътните участъци, предмет на обществената поръчка, са част от общинската пътна мрежа – четвърти клас.

Кратко описание:

За Обект 1:Реконструкция и/или рехабилитация на Път PAZ 1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново от км 0+000 до км 2+940. Начало на обекта:  край населено място гр. Велинград, край на обекта: център с. Драгиново -  кръстовището с „ул. Милеви” при км 2+940.

За Обект 2: Изграждане на нов път PAZ 2063 от разклона на след с. Абланица до начало с. Цветино. Начало на обекта: кръстовището с пътя за с. Абланица и край на обекта: центъра на с. Цветино -  на около 70 м след табелата.

За Обект 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ PAZ 1061 ОТ КРАЙ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР. ВЕЛИНГРАД ДО ЦЕНТЪР С. ДРАГИНОВО ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+940“: общата дължина е 2940,00 м., пътната настилка 20508,53 м2., тротоарна настилка 1475,70 м2.

За Обект 2: "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЪТ PAZ 2063 ОТ РАЗКЛОНА НА СЛЕД С. АБЛАНИЦА ДО НАЧАЛО С. ЦВЕТИНО": общата дължина е 2280,82 м. и  пътна настилка 7256,46 м2.

Подробно описание на  изисквания за изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

### 1.2.Обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

  - Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции:

Предметът на поръчката не е обособен в обособени позиции, тъй като всички дейности, включени в техническата спецификация са взаимосвързани. Разделянето им е нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение на поръчката, с оглед на краен срок, а именно 36 месеца (съгласно договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г. на Община Велинград и ДФ „Земеделие“ Разплащателна агенция). Посоченият срок се отнася за всички предвидени дейности в договора (договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г. на Община Велинград и ДФ „Земеделие“ Разплащателна агенция). Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на някои от дейностите. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би създало риск за изпълнение на поръчката, възлагането им на различни изпълнители, като последното би било свързано и с различна организация на строителния процес и вероятно до разлика в срока за  изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам и в цялостният срок за реализация на проекта. При евентуално разделяне на обособени позиции следва да се има предвид риска и възможността при отварянето на офертите на участниците да се окаже, че за някоя от обособените позиции липсват подадени оферти. Също така разделянето на поръчката на обособени позиции увеличава вероятността от евентуални жалби, за всяка от обособените позиции, което също поставя под риск крайният срок за реализиране на проекта. Извън горното, следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗОП, възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. В този смисъл, дори хипотетично да се приеме, че обществената поръчка е разделена на обособени позиции, то възложителят, за да гарантира наличието на участници по всички обособени позиции, има право да изиска участниците да подадат оферта за всички обособени позиции и съответно да покрият критериите за подбор кумулативно за всички обособени позиции, което означава и възлагане на целия предмет на обществена поръчки и обезсмисля разделянето й на обособени позиции. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта. Следва да се отбележи, че дейностите по изпълнението на предмета за двата обекта са идентични. В този смисъл е правилно и целесъобразно, че изпълнението на поръчката без разделянето й на обособени позиции, ще гарантира постигане на оптимален резултат, и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. По този начин възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката, предвидените дейности  за двата общински пътя, респективно да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка; да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни самостоятелни позиции крие риск от невъзможност за срочно изпълнение.

### 1.4.Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се допуска представяне на варианти в офертите.

### 1.5.Място и срок за изпълнение:

### 1.Мястото за изпълнение на дейностите е община Велинград, област Пазарджик.

2.Срок за изпълнение на поръчката: Срокът е по предложение на участника, като същият не може да превишава 300 календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

В случай, че в офертата си участникът предложи по-дълъг срок за изпълнение, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.5.Прогнозна стойност на поръчката. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 2 611 569,44лв.( два милиона шестстотин и единадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС, от които:

- Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински  път PAZ 1061 от край населено място  гр. Велинград до център село Драгиново“: 1 724 288,48 (един милион седемстотин двадесет и четири  хиляди двеста осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) лв. без ДДС;

- Обект 2: "Изграждане на нов общински път PAZ 2063 от разклона след село Абланица до начало на село Цветино": 762 920,51( седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двадесет лева и петдесет и една стотинки )лв. без ДДС;

- Непредвидени разходи – 5,00% от стойността на СМР за всеки от обектите или общо за двата обекта: 124 360,45( сто двадесет и четири хиляди триста и шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки)лв. без ДДС

Стойността на поръчката се изчислява в лева и се предлага от участника в Ценовото предложение - Образец № 7.

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, както и за отделните обекти. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката, ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост  и след направено изменение на сключен договор за обществена поръчка, при условията и реда на чл.116 от ЗОП. Стойността на непредвидените разходи  се посочва в ценовото предложение на участника, като същата не следва да превишава посочената стойност, в противен случай ще бъде предложен за отстраняване от процедурата. За целите на настоящата обществена поръчка, непредвидени разходи са тези, посочени в  Допълнителната разпоредба на § 1, т.15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“:  „Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на Закона за обществените поръчки в случаите, когато не са допуснати изключения“.

### 1.6.Финансиране и схема на плащане.

### 1)Финансиране:

Финансирането на настоящата обществена поръчка е в изпълнение на сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г. на Община Велинград и ДФ „Земеделие“ Разплащателна агенция.

2)Схема на плащане. Стойността на извършеното строителство ще бъде изплатена по следната схема на плащане:

А)Авансово плащане - 20 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора, но не преди получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Велинград и ДФЗ-РА и представяне  на фактура за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Б) Междинно плащане – до 30 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Общият размер на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 50 % от стойността на договора.

В) Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото и междинното плащане, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни, след представяне на следните документи:

- Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя;

-  Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Представена данъчна фактура.

Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинното плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

Фактурата се изготвя на български език, като задължително съдържа следните реквизити: „Разходът е по договор № 13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г., сключен между Община Велинград и ДФЗ-РА“.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на Изпълнителя на обществената поръчка са определени и  в договора за възлагане на обществената поръчка.

### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

### 2.1.Общи изисквания:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в копие.

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. Участниците декларират това обстоятелство чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г - „Други основания за изключване“.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка.

2.2.Изисквания към личното състояние на участниците:

- Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

- От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.2.1 в друга държава членка или трета страна;

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Това обстоятелство не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

- е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

- При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.

- Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на представителните или надзорните органи. При юридически лица, лицата, които представляват участника, лицата членове на управителни и надзорни органи на участника са както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговски  закон;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от Търговския закон

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- при клон на чуждестранно лице - за лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран

- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена в територията на Република България, съответно територията на държавата, в която са установени.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларирането на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди подаване на офертата, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.

- На основание чл.55, ал.1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието - дейността е строителство;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

- Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

- Относно изискването за липса на обстоятелства по ал. 1, т. 1 (чл.55, ЗОП), Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

- Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, както следва:

- чл.54, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се декларират в ЕЕДОП Част III: „Основания за изключване“;

- чл.54, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП  се декларират в ЕЕДОП, Част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за отстраняване“.

### 2.3.Специфични основания за изключване:

- Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- Съобразно чл.3, ал.2, т.6 и чл.6, ал.2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 11, ал. 1 ППЗМИП декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл.3, ал.2 ЗМИП (лица, организиращи възлагането на обществени поръчки) или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

- Участникът декларира обстоятелствата по т. 2.3 в ЕЕДОП, раздел Г – „Други основания за отстраняване“.

### 3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

А)Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени,  за втора група, трета категория. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или еквивалент. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Б) Икономическо и финансово състояние

Б.1. Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 2 500 000.00 лева. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, “Конкретен годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Б.2 Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за III-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.

Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност““ от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва при подписване на договора с копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, с изискуемото покритие.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В)Технически и професионални способности

В.1. Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на общесвената поръчка, следва да се разбира: „Изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на               пътища“.   Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В.2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум:

Ръководител обект: следва да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, със специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: пътно или транспортно строителство или еквивалентно специалност (за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); следва да има минимум 3 г. професионален опит по специалността.

Технически ръководител: има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ;  има минимум 3 години  опит като технически ръководител на строителни обекти.

Координатор по безопасност и здраве: строителен инженер, притежаващ валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ, с опит като Координатор по безопасност и здраве, не по – малко от 2 години.

Контрол по качество: строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с опит като Контрол по качеството, не по – малко от 2 години.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“,“Технически лица или органи за контрол на качеството“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка и членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Допустимо е едно физическо лице да съвместява повече от една позиция от екипа и да изпълнява функциите на повече от един експерт, в случай че той отговаря на посочените по-горе изисквания за всяка една от позициите.

В.3.Участникът да има внедрени следните системи:

• система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на поръчката;

• система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документ за валиден сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват съгласно предмета на поръчката, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, с обхват предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва с документ за валиден сертификат за система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват предмета на поръчката.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

При участие предвидено участие на трети лица и/или подизпълнители, задължително същите представят ЕЕДОП.

### Деклариране на личното състояние, съответствието с критериите за подбор и липсата на специфични основания за изключване:

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, включително липсата на специфичните основания за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят документите посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата.

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица.

При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, както и  указанията, дадени от Възложителя.

### Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе.

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОСТЪП И РАЗЯСНЕНИЯ ПО НЕЯ

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка на интернет адрес, посочен в обявлението и в решението, в електронното досие на поръчката.

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 4 дни от получаване на искането.

5.ОФЕРТА

5.1.Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата,  посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност или откаже да го удължи, при поискване от Възложителя.

5.2.Подготовка на офертата

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в обявлението и документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Офертите за участие се изготвят на български език.

До изтичане на срок за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

### 5.3.Документи, свързани с участието в процедурата

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на общината.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:

1. Опис на представените документи - по Образец № 1;

2. Заявление за участие, включващо:

- Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор ( при участие на обединение);

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; При участник-обединение, ЕЕДОП се представя и за обединението-участник.

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г.Агенция за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, Възложителите следа да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на настоящата обществена поръчка, Община Велинград е създавала образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. Към настоящата  документация  са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML ( rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

- Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си;

- Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

- В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

- В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ;

- В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”;

- В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона “Напред“;

- Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;

- След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

- Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към офертата.

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът  задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи, Образец № 1.

Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от  трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

3. Офертата включва:

### Техническо предложение, съдържащо:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата (когато е приложимо);

- Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец № 3, ведно с организация за качествено изпълнение на поръчката и линеен календарен график, с приложени диаграма на работната ръка и механизацията - оригинал. Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Предложението се представя и на електронен носител във формат pdf. Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник представи Линеен календарен график, в който не са включени всички мерки и дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е констатирана технологична несъвместимост на отделните СМР, и/или е налично противоречие с Техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата, или в нормативен документ, ще бъде отстранен от участие. Ако участник представи Линеен календарен график със срок за изпълнение, различен от посочения в Предложението за изпълнение на поръчката, или предложеният от участника срок не съответства на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4;

- Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5;

- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6;

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg - обща информация

/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

1000 София, бул.“Мария Луиза “ № 22 - Централна сграда 1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67 - Втора сграда Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/ 8119 443

E-mail: mlsp@mlsp.government.bg Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 98613 18

f) друга информация  и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката

2)Ценово предложение -  Образец № 7.

Към Ценовото предложение се представят и попълнени Образец № 7А и  Образец № 7Б на Количествено-стойностна сметка.  Ценовото предложение на участника се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Представя се и на електронен носител, във формат pdf, респективно Образци № 7А и  № 7Б  на Количествено-стойностна сметка на „excel“ и се поставя в запечатан непрозрачен плик, с надпис “Предлагани ценови параметри”.

В ценовото предложение всеки участник посочва цена за изпълнение на поръчката без ДДС и с ДДС. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката, ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие на възложителя.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение.

Забележка: Извън отделния непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, не трябва да е посочена никаква информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат /ако има такъв/. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на български език.

5.4.Запечатване на офертите:

Запечатаната непрозрачна опаковка с документите, свързани с участието в процедурата, следва да съдържа опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Върху опаковката се изписва следната информация:

Наименование на участника

Участниците в обединението (когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция

Телефон

Факс

Електронен адрес

ОФЕРТА

за участие в открита процедура, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик”

ДО

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград

бул. „Хан Аспарух” №35

5.5.Подаване на оферти.

### 5.5.1.Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на община Велинград на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35, деловодство, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Оферти се приемат до датата и часа, посочени в раздел IV.2.2. на обявлението за поръчка.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

### 5.5.2.Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти може да се удължава, съгласно чл. 100 от ЗОП.

### 5.5.3.Приемане на оферти/ връщане на оферти

За получените оферти при възложителя се води регистър с реквизити по чл. 48 от ППЗОП. При получаването на офертата на преносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчка или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

### 5.6.ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, Малка заседателна зала на втория етаж.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност

се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на основанията по чл.54 от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка.

Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП, Отстраняват се и участници, които са свързани лица.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При наличието на тази хипотеза комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП.

Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.

Възложителят утвърждава изготвения от комисията доклад по реда на чл.106 от ЗОП.

### 5.7.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП ;

2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията

на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията

на обявената поръчка.

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо

място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал. 1 от ЗОП;

### 3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

### 6.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се предостави в една от следните форми:

- Парична сума;

- Банкова гаранция;

- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде представена под формата на парична сума, тя може да бъде внесена по банков път по сметката на Възложителя, както следва: IBAN: BG 65RZBB91553320010530

BIC: RZBBBGSF

при банка: „Райфайзенбанк”-клон Велинград.

Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима; в полза на Община Велинград; и в нея следва да е посочен срокът й на валидност, който е най-малко 30 дни след срока на изпълнение.

Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

Застрахователната сума следва да бъде равна на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС; Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице от тази застраховка; застрахователната премия ще се заплаща еднократно; да е посочен срок на валидност, който е най-малко 30 дни след срока на изпълнение.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ № 1

Опис на представените документи

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет

„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |

| № | Съдържание | Вид на документите (оригинал или копие) |
| --- | --- | --- |

ДАТА:	__________				ПОДПИС И ПЕЧАТ:___________

_________________________________

(име и фамилия)

### ОБРАЗЕЦ № 2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Договор за ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСтВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, .............. г. в гр. Велинград, на основание проведена процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“, се сключи настоящият договор между:

- Община Велинград, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, пощенски код: 4600, ул. „Хан Аспарух“ №35, БУЛСТАТ: 000351580, представлявана от д-р Костадин Тодоров Коев - Кмет на община Велинград, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2._______________, ЕИК _______________, със седалище и адрес на управление: ________________________ и адрес за кореспонденция: _________________, тел.: ________________ и факс: _________________, представлявано от ________________ с ЕГН _______________, в качеството на ___________________, наричано по-долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в сила Решение ………….. за избор на изпълнител, се подписа настоящия договор за следното:

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с параметрите на подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, техническата спецификация, остойностена количествена сметка и в съответствие с изискванията на Възложителя да изпълни строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“, финансиран по Програма  ПРСР 2014-2020, и сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г., сключен между Община Велинград и ДФЗ-РА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно: техническо и ценово предложение.

(3) (ако е приложимо) При осъществяване на обществената поръчка изпълнителят ще ползва следните подизпълнители: ....................................., като делът им на участие е ......%, като ще осъществяват следното:.........................................................................................

(4) (ако е приложимо) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни преди започване изпълнение на договорените дейности, и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок.

II. СРОК

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

Чл.3.(1) Срокът за изпълнение на договора е .................... календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

1. форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по договора;

3. забава по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Място на изпълнение по смисъла на този договор е територията на община Велинград.

IV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Цената на договора е посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностената от него количествена сметка, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на ................................................. (.......................................) лв. без включен ДДС или ……………… (………………………………) лева с включен ДДС, формирана, както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново | ……………..лв. |
| 2 | Непредвидени разходи, в размер на 5 % - за обект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново“ | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТ 1: Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново (СМР, ведно с непредвидени разходи) | …………….лв. |
| 3 | Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино | …………….лв. |
| 4 | Непредвидени разходи, в размер на 5 % - за обект „Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино“ | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТ 2: Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино (СМР, ведно с непредвидени разходи) | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | ………………лв. |
| ДДС: | ………………лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ДДС | ………………лв. |

(2) Стойностните показатели за формиране на единичните цени са:

………………………………………………………….

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които отговарят на дефиницията съгласно Допълнителната разпоредба на § 1, т.15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.“:  „Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.“.

(4) Посочените в ал.1 непредвидени разходи за всеки един от обектите ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Чл.6. (1) Плащането на посочената в чл.5, ал.1 от договора цена, се извършва, както следва:

А)Авансово плащане - 20 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора, но не преди получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Велинград и ДФЗ-РА и представяне  на фактура за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Б) Междинно плащане – до 30 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Общият размер на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 50 % от стойността на договора.

В) Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото и междинното плащане, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни, след представяне на следните документи:

- Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя;

-  Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Представена данъчна фактура.

Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинното плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

(2). Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:..........................................................................................

BIC: …………………………………………………………………..

БАНКА: ......................................................................................

(3). Фактурата се изготвя на български език, като задължително съдържа следните реквизити: „Разходът е по договор № 13/07/2/0/00064 от 13.11.2017г., сключен между Община Велинград и ДФЗ-РА“.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на предмета на поръчката и навременните разплащания с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия договор и неговите приложения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да върне предоставената гаранция за изпълнение на договора, съгласно уговореното в настоящия договор.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи точно и своевременно изпълнение на договореното.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение, в съответствие с настоящия договор, както и необходимото съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на възложеното по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/да изпълни предмета на договора и го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно уговорените условия;

2/да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия договор и предвиденото им предназначение, съгласно договора и неговите приложения, и в съответствие с техническия проект, и изискванията на Възложителя;

3/да осигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

4/във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството;

5/е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали в хода на изпълнението на договорените дейности.

6/Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11.(1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

(3) Предаването на изпълнената работа се извършва със съставянето на  Протокол за установяване на действително извършените строително-монтажни работи, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) За окончателно предаване на обекта на Възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

Чл.13. (1) Гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са определени в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което представлява неразделна част от този договор и са в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.14.Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването на обекта. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС   или  …… (словом) лева.

(2) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(3) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.

(4) Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 30 (тридесет) дни след подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

(5) Гаранцията  се предоставят в една от формите, съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП,  като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

(6) Когато определеният изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по следната сметка:

IBAN: BG 65RZBB91553320010530

BIC: RZBBBGSF

при банка: „Райфайзенбанк”-клон Велинград;

(7) Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Велинград, и че е със срок на валидност най-малко 30 дни, след изтичане срока за изпълнение.

(8) Когато гаранцията за изпълнение на договора е представена от определеният изпълнител под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община Велинград, като застрахователната сума да е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части. Срок на валидност на застраховката, трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане срока за изпълнение.

(9) Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

ІХ.ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16.(1) При забава на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността на забавеното плащане за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет на сто ) от Стойността на Договора.

(2) При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността на неизпълнените видове работи за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет на сто ) от Стойността на Договора.

Чл.17. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;

2/ по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3/при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на договора, ако страните своевременно са се позовали на тях.

(2) Всяка от страните има право да развали договора, при наличие на условията, предвидени в чл.87-88 от Закона за задълженията и договорите.

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.18.Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) означава събития или обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този договор: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл.19. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 3 дневен срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5)Ако непреодолимата сила трае толкова, че страните вече няма интерес от изпълнението, договорът може да се прекрати.

Чл.20.След отпадане на обстоятелствата от  извънреден характер,  страната, която е уведомила за последните, в 3 дневен срок писмено информира другата за възобновяване на изпълнението на договора.

ХІ. МОНИТОРИНГ

Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп, своевременно съдействие, да предоставя поисканите документи, данни и информация, свързани с проекта, на представители на ДФЗ, Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз..

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор за период от 5 години след датата на неговото изпълнение.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

Чл.23. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При не постигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд.

Чл.24. (1)Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................................................

факс  ...................; тел. ....................., e-mail: ............................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ………………………………………….

факс ……………, тел. ……………….., e-mail: ............................

2) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

Неразделна част от договора са:

- Техническа  спецификация;

- Предложение за изпълнение на поръчката;

- Ценово предложение и КСС.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д-р Костадин Тодоров Коев

Кмет на Община Велинград

### ОБРАЗЕЦ №3

### ДО

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград бул. „Хан Аспарух” №35

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
от

### …………………………………………………………

### (наименование на участника)

### за изпълнение на обществена поръчка, с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, с горепосочения предмет.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка. както следва:

# Декларираме, че сме се запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

# Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

# Срок за изпълнение на поръчката :……………… (словом) календарни дни.

# Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде цяло число, като започва да тече от деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, и следва да е съобразен с максималния срок, определен от Възложителя, посочен в документацията за участие.

# Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи: ……………………….(словом)  години

# Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на строежа, съгласно проекта на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Към настоящото Предложение за изпълнение сме подготвили следните приложения, съгласно изискванията на Възложителя и техническата спецификация:

1.  Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на поръчката;

2. Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

на основание чл.39, ал.3, т.1, б. “в“ от ППЗОП

Долуподписаният /ната/ ……………………………….………….. ЕГН ……..……,

в качеството си на ……………………………………………… (длъжност) на участника ................................…………………………………..…( наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .........................................................., като участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Запознат  съм  с проекта на договор за изпълнение на поръчката, приложен към документацията за участие в процедурата и приемам всички клаузи в него.

2.Ако представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на поръчката, ще подпиша договора в предложения вид в законоустановения срок.

Дата: ......................г.				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/име и фамилия,

подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

на основание чл.39, ал.3, т.1, б. “г“ от ППЗОП

Долуподписаният /ната/ ……………………………………………..…………., ЕГН ..………..…………, в качеството си на ……………………………………… (длъжност)          на участника .......................................….........…………… ( наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .........................................................., като участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Срока на валидност на депозираната от представлявания от мен участник оферта за участие в обявената обществена поръчка с посочения по – горе предмет е ……. месеца от крайната дата за получаване на оферта, посочена в обявлението за поръчка и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ......................г.				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/име и фамилия,

подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

на основание чл.39, ал.3, т.1, б. “д“ от ППЗОП

Долуподписаният /ната/ ………………………….…………………..………….. ЕГН……….., в качеството си на…………………………………………………..…….

(длъжност)

на участника.............................................…………………………………………………..…….,

( наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .........................................................., като участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: ......................г.				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/име и фамилия,

подпис и печат/

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg –  обща информация

/nap@nra.bg   -  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

-	Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда

Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

### ОБРАЗЕЦ № 7

### ДО

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград

бул. „Хан Аспарух” №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .............................................................................................................,

/наименование на участника/

След запознаване с документите и условията за участие в процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“, Ви предлагаме:

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата документация, предлагаме обща цена от …………………………….( словом…………..), без ДДС, респективно …………………………(словом……) с ДДС,  формирана, както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново | ……………..лв. |
| 2 | Непредвидени разходи, в размер на 5 % - за обект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново“ | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТ 1: Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново (СМР, ведно с непредвидени разходи) | …………….лв. |
| 3 | Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино | …………….лв. |
| 4 | Непредвидени разходи, в размер на 5 % - за обект „Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино“ | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТ 2: Изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино (СМР, ведно с непредвидени разходи) | …………….лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | ………………лв. |
| ДДС: | ………………лв. |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ДДС | ………………лв. |

Стойностните показатели за формиране на единични цени /елементи на ценообразуване/ са:

1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч. час

2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. %

3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ %

4. Доставно-складови разходи ………………………………….................. %

5. Печалба ………………………………………………………...................%

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения: Образец 7А и Образец 7Б: Количествено-стойностна сметка.

Ценовото предложение на участника се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Представя се и на електронен носител, във формат „pdf“, а Количествено-стойностната сметка във формат “excel” и се поставят в запечатания, непрозрачен плик, с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________