**Методика за определяне на комплексната оценка**

**Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.**

Оценяването на офертите в настоящата обществена поръчка ще се извърши по критерия „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на избора (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка **К**.

За Икономически най-изгодна се определя тази Оферта, която има най-висока Комплексна оценка **К**.

Комплексната оценка **К** има максимална стойност 100 (сто) точки.

Комплексната оценка (**К**) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

* Показател „Ценово предложение” (**К1**) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).
* Показател „Начин на изпълнение на поръчката” (**К2**) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 70 % (0,70).

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и на действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

Офертите се оценяват в следната последователност:

**1.** Определяне на оценка по Показател **К2** на Офертата;

**2.** Определяне на оценка по Показател **К1** на на Офертата;

**3.** Определяне на Комплексна оценка **К** на Офертата.

**К = К1 + К2**

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

**Методика за определяне на оценка по показател „Начин за изпълнение на поръчката” К2 – до 100 т.**

Оценката на предложението за изпълнение на поръчката на Участника по показателя **К2** се извършва по точковата система на оценяване по скалата, посочена по-долу. Предложението трябва задължително да e съобразено с разпоредбите на действащото законодателство, с Техническите спецификации и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да отчита спецификата и конкретиката на поръчката и да гарантира постигане на заложените цели и очакваните резултати от нейното изпълнение.

Най-напред предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо постигането на заложените резултати.

**Оценката по Показател К2** представлява оценка на предложения от Участника начин на изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП съобразно нейната специфика и конкретика за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

Оценката по **Показател К2** се формира като сбор от оценката за минимално съдържание и присъдените оценки за надграждащите елементи.

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по **Показател К2** е 25 точки.

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по **Показател К2** е 100 точки.

Оценка **25 точки** се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Допълнителни точки се присъждат на база съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, ако това съдържание освен че съдържа всички изискуеми елементи, надгражда минималните изисквания на Възложителя и гарантира повишаване качеството на изпълнение и безпроблемно спазване на планирания срок за изпълнение, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Ако предложението за изпълнение на поръчката **не отговаря на минималните изисквания** на Възложителя, Участникът ще бъде **отстранен** от по – нататъшно участие в избора на изпълнител.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал **несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с изискванията на Възложителя**, той ще бъде **отстранен** от по – нататъшно участие в избора на изпълнител на обществената поръчка.

Точките, които могат да бъдат присъдени на всяка оферта, са показани в следващата таблица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпоказател** | **Брой точки** |
| Минимално изискуемо съдържание: | 25 |
| Надграждащи елементи |  |
| Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация, професионална компетентност на персонала, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението | 25 |
| Контрол в процеса на изпълнение на поръчката, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението | 25 |
| Контрол на критичните фактори за качествено изпълнение на поръчката, гарантиращ повишаване на качеството на изпълнението | 25 |
| **Максимална оценка** | **100** |

**Присъждани точки в резултат на експертната оценка на Организация за изпълнение на поръчката:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Брой точки, които се присъждат** | **Качествено ниво на начина на изпълнение на поръчката, установено въз основа на оценка на предложението за изпълнение на поръчката** | | |
| **25** | | **Минимално изискуемо съдържание** | |
|  | | Предложеният от участника начин на изпълнение на поръчката и екип осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  - участникът е предложил екип от експерти, които отговарят на минималните изисквания на възложителя;   * участникът е представил технология и организация за извършване на услугата в целия й обхват, включително ресурсна обезпеченост и описание на всички дейности, които предвижда да извърши за изпълнението на поръчката в целия й обхват; * технологията и организацията на изпълнение на поръчката са съобразени с предмета и обхвата на настоящата поръчка и създават необходимите условия за спазване на сроковете за изпълнение на поръчката и за осигуряване на качествена услуга, съответстваща на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и тръжната документация; * участникът е представил последователността на извършване и взаимната обвързаност на описаните дейности за изпълнението на поръчката в целия й обхват; * извършването на описаните дейности като съвкупност гарантира изпълнение на поръчката в целия й обхват, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и документацията за обществена поръчка; * последователността на извършване и взаимната обвързаност на дейностите са съобразени с действащите норми и стандарти, с изискванията на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.   - участникът е представил организация на екипите за изпълнение на поръчката (с взаимовръзки и подчиненост) в целия й обхват;   * организационната структура на екипа експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката, е съобразена с предмета и обхвата на поръчката и съответства на описаната организация на процеса на изпълнение на поръчката;   - посочени са задълженията и отговорностите на експертите, с тяхната професионална компетентност, които участникът ще ангажира при извършването на дейностите в процеса на изпълнение на поръчката в целия й обхват.   * представените от Участника експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението, като професионална компетентност са достатъчни за изпълнението на всяка от дейностите, с качество, съответстващо на изискванията на Възложителя. * участникът е предложил методи за контрол на изпълнението по отношение на качеството на услугата и срока за нейното изпълнение; * представените методи за контрол на изпълнението трябва да са съобразени с предмета и обхвата на поръчката и да водят до повишаване на качеството на услугата; * участникът е анализирал следните дефинирани от Възложителя критични фактори за качествено изпълнение на поръчката: Липса и/или грешна изходна информация; Лоша координация и нарушена комуникация с Възложителя в хода на изпълнението на поръчката; Грешна оценка на обема и обхвата на поръчката и/или липса на капацитет за изпълнението на поръчката; Липса на съгласуваност между отделните части на проекта и/или нарушена координация между членовете на проектанския екип; Промяна в нормативната уредба, свързана с изпълнението на поръчката, по време на изпълнението й; Загуба на информация в хода на изпълнение на поръчката; * Участникът е идентифицирал всеки от дефинираните критични фактори, като е определил за всеки един от тях Обхват (включващ Аспекти на проявление, Близост и Период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението и Източници за проверка на индикаторите. * Идентифицирането на всеки един от критичните фактори, включително всички негови елементи - Обхват (Аспекти на проявление, Близост и Период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението и Източници за проверка на индикаторите, са обвързани с предмета на поръчката, съобразно нейните характеристики и особености. * въз основа на извършеното Идентифициране Участникът е оценил критичните фактори, като за всеки от тях е направил Преценка на важността на критичния фактор и определи Стойност на критичния фактор; * На база направения Анализ Участникът е предложил дейности по Управление на всеки от дефинираните критични фактори, включващи Мерки за недопускане / предотвратяване на критичния фактор, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните аспекти на проявление на този критичен фактор, респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичния фактор, и Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този критичен фактор за изпълнението на поръчката.   Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката **не отговаря** на минималните изисквания на Възложителя и Участникът **се отстранява** от по – нататъшно участие в избора на изпълнител на обществената поръчка, ако е налице най-малко едно от следните условия:   * Предложения/предложените от участника експерти **не отговарят** на минималните изисквания на възложителя; * участникът **не е представил** технология и организация за извършване на услугата в целия й обхват, включително ресурсна обезпеченост и описание на всички дейности, които предвижда да извърши за изпълнението на поръчката в целия й обхват **или** представената технология и организация за извършване на услугата **не покрива** целия обхват на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за частично или пълно неизпълнение на поръчката; * технологията и организацията на изпълнение на поръчката **не са съобразени** с предмета и обхвата на настоящата поръчка и/или **не създават** необходимите условия за спазване на сроковете за изпълнение на поръчката и за осигуряване на качествена услуга, съответстваща на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и тръжната документация, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за частично или пълно неизпълнение на поръчката; * **не са представени** последователността на извършване и взаимната обвързаност на описаните дейности за изпълнението на поръчката в целия й обхват или представените последователност на извършване и взаимна обвързаност на дейностите за изпълнение на поръчката **не са съобразени** с действащи норми и стандарти **и/или** с изискванията на Възложителя, **и/или** с предмета **и/или** с обхвата на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * извършването на описаните дейности като съвкупност **не гарантира** изпълнение на поръчката в целия й обхват, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и документацията за обществена поръчка, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката;   - **не е представена** организация на екипите за изпълнение на поръчката (с взаимовръзки и подчиненост) в целия й обхват, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката;   * организационната структура на екипа експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката, **не е съобразена** с предмета и обхвата на поръчката и/или **не съответства** на описаната организация на процеса на изпълнение на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката.;   - **не са посочени** задълженията и отговорностите на експертите, с тяхната професионална компетентност, които участникът ще ангажира при извършването на дейностите в процеса на изпълнение на поръчката в целия й обхват или Описаните задължения и отговорности на членовете на екипа, ангажиран в изпълнението на поръчката **не покриват** изпълнението на всички дейности по поръчката, произтичащи от обхвата и предмета на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение и/или за неизпълнение на поръчката;   * представените от Участника експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението, като професионална компетентност **не са достатъчни** за изпълнението на всяка от дейностите, с качество, съответстващо на изискванията на Възложителя, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * участникът **не е предложил** методи за контрол на изпълнението по отношение на качеството на услугата и срока за нейното изпълнение и/или представените методи за контрол на изпълнението **не са съобразени** с предмета и обхвата на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * участникът **не е анализирал** всички дефинирани от Възложителя критични фактори за качествено изпълнение на поръчката, а именно: Липса и/или грешна изходна информация; Лоша координация и нарушена комуникация с Възложителя в хода на изпълнението на поръчката; Грешна оценка на обема и обхвата на поръчката и/или липса на капацитет за изпълнението на поръчката; Липса на съгласуваност между отделните части на проекта и/или нарушена координация между членовете на проектанския екип; Промяна в нормативната уредба, свързана с изпълнението на поръчката, по време на изпълнението й; Загуба на информация в хода на изпълнение на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * Участникът **не е идентифицирал** всеки от дефинираните критични фактори, като **не е определил** за всеки един от тях Обхват (включващ Аспекти на проявление, Близост и Период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението и Източници за проверка на индикаторите и/или Определени Аспекти на проявление и/или Близост, и/или Период на проява, и/или Области и сфери на влияние, и/или Вероятност, и/или Въздействие, и/или Индикатори за проявлението, и/или Източници за проверка на индикаторите на дефиниран от Възложителя критичен фактор **не се отнасят** за **настоящата поръчка**, съобразно нейните характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката. * Участникът **не е оценил** критичните фактори, като за всеки от тях **не е направил** Преценка на важността на критичния фактор и/или **не е определил** Стойност на критичния фактор и/или Оценката на дефиниран от Възложителя критичен фактор **не касае** настоящата поръчка, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * Предложените Мерки за недопускане/предотвратяване проявата дефиниран от Възложителя критичен фактор **не са приложими** (не могат реално да се приложат от Участника, респективно от членовете на неговия екип при **настоящата поръчка**, предвид нейните характеристики и особености) **и/или не гарантират** спазване на разпоредбите на действащото законодателство, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на поръчката; * Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на на дефиниран от Възложителя критичен фактор **не са приложими** (не могат реално да се приложат от Участника, респективно от членовете на неговия екип при **настоящата поръчка**, предвид нейните характеристики и особености) **и/или не гарантират** спазване на разпоредбите на действащото законодателство, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на на поръчката; | |
| **Брой точки, които се присъждат** | | | **Надграждащи елементи** |
| **25** | | **Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация, професионална компетентност на персонала, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението**  За да бъдат присъдени точки за **Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация и професионална компетентност на персонала**, е необходимо предложението за начина на изпълнението на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва:  - Ангажираните експерти като професионална компетентност и численост са достатъчни за изпълнението на всяка от дейностите, с качество, съответстващо на изискванията на Възложителя, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнение на поръчката и за спазване на срока за изпълнение;  - Описаните задължения и отговорности на членовете на екипа, ангажиран в изпълнението на поръчката, са съобразени с професионалната компетентност на експертите и покриват изпълнението на всички дейности по поръчката, произтичащи от нейния обхват и предмет, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнение на поръчката;  - за всяка от дейностите на услугата предмет на поръчката е показана възможността за взаимна заменяемост на участниците в екипа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса на изпълнение на услугата;  - за всяка една дейност от предмета на настоящата поръчка е посочена управленската структура и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им, както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни;  - представени са аргументи как предложените методология и организация на работа гарантират качественото и навременно изпълнение на дейностите.  Когато предложението за изпълнението на поръчката съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и са изпълнени всички посочени условия за **Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация и професионална компетентност на персонала** се присъждат допълнително **25 (двадесет и пет)** точки към оценката на предложението. | |
| **25** | | **Контрол в процеса на изпълнение на поръчката, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението**  За да бъдат присъдени точки за **Контрол в процеса на изпълнение на поръчката, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението,** е необходимо предложението за начина на изпълнение на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва:  - представените методи за контрол на изпълнението са съобразени с предмета и обхвата на поръчката и са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на методите, съответните експерти, ангажирани с изпълнението им, както и конкретните задължения на тези експерти за изпълнение на методите и водят до повишаване на качеството на услугата и спазване на сроковете за изпълнение на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнение на поръчката и за спазване сроковете за изпълнение.  - участникът е описал очакваните резултати от прилагането на всеки метод за контрол на изпълнението и очакваните резултати от прилагането на методите за контрол на изпълнението ще допринесат за постигането на целите на Възложителя с изпълнението на настоящата поръчка, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнение на поръчката.  - участникът е описал начина на прилагане на методите за контрол на изпълнението от членовете на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката и описаният начин осигурява постигането на очакваните резултати от прилагането на методите за контрол на изпълнението, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнение на поръчката и за спазване на срока за изпълнение. | |
| **25** | | **Контрол на критичните фактори за качествено изпълнение на поръчката, гарантиращ повишаване на качеството на изпълнението**   * За да бъдат присъдени точки за **Контрол на критичните фактори за качествено изпълнение на поръчката, гарантиращ повишаване на качеството на изпълнението,** е необходимо предложението за начина на изпълнение на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва: * Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява, са ефективни (водят до реално предотвратяване на проявата, респективно преодоляване на последиците от проявата на критичните фактори). * С цел повишаване качеството на изпълнението на поръчката Участникът е предложил Дейности за контрол върху изпълнението на мерките за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява. * Предложените Дейности за контрол върху изпълнението на мерките за недопускане/предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява са съобразени с предмета и обхвата на настоящата поръчка и гарантират изпълнението на предложените мерки. | |

**Присъждането на точки се извършва по следния начин:**

**25 точки** получава предложение, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя. В случай, че предложението не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата не се допуска до оценка, а участникът се отстранява.

За наличието на всяко едно обстоятелство посочено в таблицата, допълнително се присъждат посочените за него точки.

**За целите на настоящата поръчка**:

Понятието „целия обхват на поръчката” включва всички услуги (дейности), включени в предмета на поръчката посочени в Техническата спецификация.

Критичните фактори представляват външни за поръчката (услугата) фактори, които не се влияят от нейното изпълнение, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата от това изпълнение т.е. те се явяват рискови фактори (рискове) за качествено изпълнение на поръчката. Ефективният контрол на възможните критични фактори предполага предотвратяване на тяхната проява и минимизиране на негативните последици за поръчката.

Контролът на всеки критичен фактор съдържа в себе си две стъпки: Анализ на критичния фактор, т.е. идентифициране и оценка на критичния фактор, и Управление на критичния фактор.

Идентифицирането на критичните фактори е процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на услугата, а именно: Цел, Обхват, Срок, Бюджет, Качество, Законосъобразност, Съответствие с изискванията на Възложителя.

Идентифицирането на всеки критичен фактор се извършва чрез анализ на неговите елементи:

* Обхват на критичния фактор, включващ:
  + - * Аспекти на проявление - какви са конкретните форми (конкретни видове фактори), под които може да се прояви съответният критичен фактор;
      * Близост (Момент на проява) - кога би могъл да се реализира съответният критичен фактор;
      * Период на проява (Продължителност) - колко време би могъл да продължи съответният критичен фактор, след като се прояви;
* Области и сфери на влияние - как влияе съответният критичен фактор на характеристиките на услугата - качество, срок, бюджет и т.н, и какви конкретни дейности може да засегне;
* Вероятност - каква е вероятността да се прояви съответният критичен фактор;
* Въздействие - колко сериозни биха могли да бъдат последиците от проявата на критичния фактор;
* Индикатори за проявлението на критичния фактор - какви индикатори могат да бъдат използвани за установяване възможността за проява на съответния критичен фактор, т.е. как може да бъде установена проявата на съответния критичен фактор;
* Източници за проверка на индикаторите - какви източници на информация могат да се използват за проследяване на индикаторите за проявлението на съответния критичен фактор, респективно на промените в тяхното състояние или настъпило изменение, или какви действия могат да бъдат предприети за получаване на тази информация, т.е. къде може да бъде установена проявата на съответния критичен фактор.

Въз основа на извършеното идентифициране се извършва оценка на критичния фактор, включваща:

* Преценка на важността на критичния фактор - доколко проявлението на съответния критичен фактор има отношение към процеса на изпълнение на проекта;
* Стойност на критичния фактор – оценка, базирана на вероятността и въздействието на критичния фактор.

Въз основа на направения анализ се планират дейностите по управление на критичните фактори, които по същество представляват мерки за превенция на критичните фактори - мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните аспекти на проявление на всеки критичен фактор, и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на тези критични фактори за изпълнението на поръчката.

В своето предложение Участникът трябва да анализира дефинираните критични фактори, да ги оцени и да опише дейностите по тяхното управление, като с това докаже, че има готовност да ги контролира, което ще минимизира тяхното отрицателно влияние и ще доведе до повишаване качеството на изпълнението на настоящата поръчка. За целта в своето предложение Участникът трябва да идентифицира всеки от дефинираните критични фактори, като определи за всеки един Обхват (включващ Аспекти на проявление, Близост и Период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението и Източници за проверка на индикаторите.

Идентифицирането на всеки един от критичните фактори, включително всички негови елементи - Обхват (Аспекти на проявление, Близост и Период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението и Източници за проверка на индикаторите, трябва да са обвързани с предмета на поръчката, съобразно нейните характеристики и особености.

Въз основа на извършеното Идентифициране Участникът следва да оцени критичните фактори, като за всеки от тях направи Преценка на важността на критичния фактор и определи Стойност на критичния фактор.

Оценката на критичните фактори трябва да е обоснована, да се извърши въз основа на резултатите от извършеното идентифициране и да касае конкретната поръчка.

На база направения Анализ Участникът следва да предложи дейности по Управление на всеки от дефинираните критични фактори, включващи Мерки за недопускане / предотвратяване на критичния фактор, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните аспекти на проявление на този критичен фактор, респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичния фактор, и Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този критичен фактор за изпълнението на поръчката.

Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява, трябва да бъдат приложими (да могат реално да се приложат от Участника, респективно от членовете на неговия екип при настоящата поръчка, предвид нейните характеристики и особености) и да гарантират спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

С цел повишаване качеството на изпълнението на поръчката Участникът трябва да предложи Дейности за контрол върху изпълнението на мерките за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява.

Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява, трябва да бъдат ефективни (да водят до реално предотвратяване на проявата, респективно преодоляване на последиците от проявата на критичните фактори).

Предложените Дейности за контрол върху изпълнението на мерките за недопускане / предотвратяване проявата на критичните фактори и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от тяхната проява трябва да са съобразени с предмета и обхвата на настоящата поръчка и да гарантират изпълнението на предложените мерки.

**Оценка по финансов показател „Ценово предложение” К1 – до 100 точки.**

8

Оценката по Показател ПЦ на всяка Оферта, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява по формулата:

където,

Цi минимално - минимално предложената единична цена за i-тия вид дейност от Приложение №1 към Ценовата предложение,

Цi участник - предложената от съответния участник единична цена за i-тия вид дейност от Приложение №1 към Ценово предложение,

n - брой на видовете единични цени в Приложение №1 към Ценово предложение.

Най-ниска предложена цена е най - ниската от всички предложени единични цени за изпълнение на съответната дейност в лева без ДДС, в Ценовите предложения на Участниците, чиито Оферти подлежат на оценка по този показател съгласно разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя.

**Оценката по Показател K1** на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Оценката по Показател ПЦ, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

**Методика за определяне на Комплексна оценка КО на Оферта на Участник**

Комплексната оценка КО на всяка Оферта, подлежаща на комплексна оценка съгласно разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя, се изчислява по формулата:

**КО = K1 х 30% + K2 х 70%,**

където:

**K1** - Оценка на Офертата на Участник по Показател **Предлoжена** **цена** (**ПЦ**).

**K2** - Оценка на Офертата на Участник по Показател **Начин на изпълнение на поръчката** (**НИП**);

Комплексната оценка **КО** на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка **КО**, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. На първо място се класира Участникът, получил най – висока комплексна оценка **КО**.