СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции както следва:

- Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна

- Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна”

- Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

  - Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

  - Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

  - Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови искър”

4. „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при   яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

Код по КОП: 45221111

СОФИЯ, 2016 г.

# Общи условия

## Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник Кмета на Столична Община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СО16-РД09-1057/02.08.2016г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

- Описание на предмета на поръчката:

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции както следва:

      - Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна

      - Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна”

      - Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

  - Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

  - Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

  - Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови искър”

4. „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при   яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

3. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка e:

1. Мостове при ул."Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин", кв."Бояна".

Пътни работи:

Обектът се намира в подножието на „Витоша” в кв. „Бояна”, преди кръстовището между бул. „Ал. Пушкин” и ул. „Даскал Стоян Попандреев”. Габаритът в района на моста е 4x3.50м – ленти за движение, 3.90м забранена площ за движение и 2x3.40м - тротоари,  извън него  габаритът е променлив, защото от двете страни следват кръстовища или преоформяне на лентите, а тротоарите са с различна ширина. Настилката в обхвата на съоръжението и след него е в недобро състояние, има множество пукнатини, кръпки, напречните наклони са почти нулеви. Има съществуващи предпазни огради и парапет, които са корозирали и не са в добро състояние. При разработката на проектното решение е заснето съществуващото положение на улицата през 10 м в оста и в двата ръба на настилката. Геометричното решение е събразено изцяло със съществуващите ситуационни елементи на улиците за Vпр=50 км/ч. Проектната ос е решена с прави и хоризонтални криви. Напречният наклон на настилката е 2.0 % - двустранен в права и едностранен в крива. Проектното решение предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови. Тротоарите  се оформят с пясъчен асфалтобетон 4см. Предвидено е подмяна на съществуващата еластична ограда с нова ограничителна система за пътища, както и подмяна на съществуващия парапет. Нивелетата е проектирана с прави и криви с цел максимално запазване на съществуващото нивелетно положение.

Конструкции:

Мостът представлява триотворна монолитно изпълнена рамка с наклонени средни опори. При фундаментите подпорното разстояние е 23.00 м.

Връхната конструкция представлява монолитно изградена стоманобетонова носеща плоча с конзоли. Ширината на плочата е 18.50 м. При връзката на плочата с конзолите е оформен стоманобетонов борд с ширина 0.25 м. Долното строене се състои от наклонени масивни стоманобетонови стълбове-стени (стойки на рамката) и обсипни устои. Всеки стълб се състои от по две трапецовидни стени на 10.0 м осово една от друга. Устоите са от стоманобетон и са съставени от ригел с дължина 25.15 м и височина на 0.50 м, гардбаластова стена с височина 1.50 м. Откосите на устоите са облицовани с каменна зидария.  Върху борда по вътрешния ръб на тротоара е монтирана двойна стоманена предпазна ограда с шини към настилката и към тротоара. Тротоарните блокове са от бетон. Върху стоманобетоновия корниз по външния им ръб е монтиран стоманен парапет с височина 0.90 м.  Отводнители няма. Речното корито в обхвата на моста е облицовано с бетон, откъм втока и оттока има бетонови прагове; прагът при оттока е на две нива с обща височина 2.50 м. Откъм страна вток, в непосредствена близост над моста има съществуващ водосток, продължаващ с високи подпорни стени, изцяло изградени от каменна зидария. Между устой страна София и стената към водостока има съществуваща подпорна стена от каменна зидария, която служи за укрепване на брега и завръзка.  По дъното на връхната конструкция и тротоарните конзоли се наблюдават следи от течове и участъци с нарушено бетоново покритие и оголена армировка. Зиданата подпорна стена при втока – между устой София и стената на водостока е със значителни обрушвания и пропадания. По каменната зидария на облицованите откоси при устоите и на стената при водостока е необходимо почистване и възстановяване на фуги.

Предвижда се широчинния габарит на съоръжението да се запази без промяна, общо 24. 50 м.

Ще се извърши разваляне на тротоарните блокове, демонтиране на двойната стоманена предпазна ограда, разваляне на част от бетоновия борд. Съществуващите стоманобетонови корнизи се запазват. Демонтиране на стоманените парапети. Разваляне на асфалтобетоновата настилка, хидроизолацията и предпазния бетон до ниво„горен ръб монолитна конструкция“. Демонтаж на съществуващите дилатационни фуги от медна ламарина. Изграждане на нови тротоарни блокове от бетон, с гарантиран клас по мразоустойчивост, клас по водоплътност. Окончателната дебелина на тротоарните блокове и изравнителния бетон ще бъдат уточнени след отстраняване на пътната настилка до ниво „горен ръб монолитна конструкция“. Монтиране на нов стоманен парапет и стоманена предпазна ограда. Полагане на нова хидроизолация. Полагане на настилка от плътен асфалтобетон. Възстановяване на бетоновото покритие по долната повърхност на връхната конструкция и по запазващите се корнизи, там където то е нарушено. Премахване на разрушения бетон до здрав и почистване на армировката от корозия до основен метал, възстановяване на повърхността с одобрени материали и по одобрена технология. Полагане на защитен пласт по долната повърхност на връхната конструкция и опорите на съоръжението. Полагане на защитно (импрегниращо) покритие на тротоарни блокове. Направа на каменна зидария при подпорна стена страна вток. Почистване на каменна зидария и възстановяване на фуги. Направа на каменна облицовка. Почистване на вток и отток на съоръжения, включително и на руслото в обсега на моста.

Геодезия:

Всички геодезически работи са извършени при спазване на Техническото задание за проектиране и изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение”. Като геодезическа основа, осигуряваща  проектирането и изпълнението на строителните работи,  е използвана геодезическата основа за землищата от  Столична община. Координатите на получените от АГКК точки са в координатна система 1970 година, а котите - в Балтийска височинна система. Като изходен репер е използвана  точка 1113  (точка от РГО). Геодезическото заснемане е извършено  от описаната по-горе геодезическа основа, по полярен метод. Заснети са елементите на съществуващата инфраструктура,  теренни и ситуационни подробности.

Електро, ТТ, УО:

По време на извършване на СМР по части Конструкции и Пътна съществуващите кабели, описани в точка 2.1, ще останат в положението, в което са. След това ще се пристъпи към обработката на тръбите, за да се предотврати продължаването на процеса на корозия. В проекта е предвидено тръбите да се грундират и боядисат.  Шахтите, които са разположени в двата края на моста, ще се  почистят и ще се покрият с нови капаци от полимербетон. Предвижда се стълбовете и рогатките на уличното осветление да бъдат грундирани и боядисани. Осветителите ще бъдат подменени с нови улични осветители, комплектовани с LED източник на светлина. Да се вземе под внимание писмо с рег. Индекс СО-700-675/13.05.2013г. относно „Техническите изисквания към елементите на публичното осветление, задължителни при проектирането и изграждането му на територията на СО“

Временна организация на движението:

Обектът се намира в подножието на „Витоша” в кв. „Бояна”, преди кръстовището между бул. „Ал. Пушкин” и ул. „Даскал Ст. Попандреев”. Улица „Даскал Ст. Попандреев” осигурява връзка между идващият от посока „Център” трафик към кв. Бояна, както и обслужва транспортното натоварване към Витоша. За вертикалната сигнализация са предвидени стандартни знаци от II-ри типоразмер. Всички знаци са със светлоотражателно фолио клас Ra2 съгласно БДС EN 12899. Преди изпълнението на настоящия проект за вертикална сигнализация, техническия ръководител на проекта трябва да провери дали не са настъпили промени в проекта и нормативните документи.

Организация на движението:

При изготвяне на проекта за организация на движението са използвани действащата регулация, проектното решение и следните нормативни документи:

- закон за движението по пътищата

- наредба  № 1/17.01.2001г. за организация на движението по пътищата

- наредба  № 2/17.01.2001г.

- наредба  № 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Пожарна безопасност:

За целта е разработен план за евакуация – неразделна част от проекта за „пожарна безопасност”. Предвидено е едно противопожарно табло, също и знаци и сигнали. Приложена е технологична схема с нанесени местата на разполагане на ПП уредите и съоръженията и пътищата и план за евакуация.

План за управление на строителните отпадъци:

Изработването на план за управление на строителните отпадъци е съобразено с проект за наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци и Закон за Управление на отпадъците.

План за безопасност и здраве:

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът по БЗ ще изисква от изпълнителя писмени инструкции по безопасност и здраве. Задължение на техническия ръководител е за всеки вид работа да се постави инструкция по БЗ на видно място в съответната работна зона. Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са променени и утвърдени.

2. Надлез при детелината на бул."България" и Софийски околовръстен път - посока от бул."Братя Бъкстон" към кв."Бояна".

Пътни работи:

Обектът се намира на връзката за кв. „Бояна” при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път. Габаритът в района на моста е 2x3.50 м – ленти за движение, и 2x1.75 м - тротоари,  извън него  габаритът е променлив. Настилката е в лошо състояние с множество мрежовидни пукнатини, дупки и кръпки, с непостоянни напречни наклони. При разработката на проектното решение е заснето съществуващото положение на участъка през 10 м в оста и в левият ръб на настилката. Заснети са и всички  прилежащи елементи на пътното платно. Геометричното решение е събразено изцяло със съществуващите ситуационни елементи за участъка за Vпр=40 км/ч. Проектната ос е решена с прави и хоризонтални и преходни криви. Напречният наклон на настилката е 4.0 % - едностранен, в крива до 2.5% едностранен.

Проектното решение предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови. Асфалтовите банкети се преасфалтират. Предвидено е подмяна на съществуващата еластична ограда с нова ограничителна система за пътища, както и подмяна на съществуващия парапет с нов. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съобразно с изискванията и с цел максимално запазване на съществуващото нивелетно положение.

Конструкции:

Надлезът представлява триотворна монолитно изпълнена рамка с наклонени опори, с осови отвори  и обща дължина 95.00 м. Връхната конструкция представлява плътно единично стоманобетоново ребро с конзоли.

Долното строене се състои от четири еднотипни V-образни опори, двете крайни заместват устоите. В надлъжна посока всяка от опорите се състои от по две наклонени масивни стоманобетонови колони. Напречният наклон на съоръжението е едностранен, средно 4.5%, реголите са по 15 см. Отводнители няма. Тротоарните блокове са от бетон.  По външните им ръбове е монтирана стоманена предпазна ограда с две шини една над друга. Асфалтобетоновата настилка е с мрежовидни пукнатини, множество слягания и кръпки. Тротоарните блокове са напукани. По корниза при ниския тротоарен блок страна София има участък с липсващо бетоново покритие и оголена армировка.

По дъното на връхната конструкция и конзолата на ниския тротоар откъм страна Бояна се наблюдават следи от теч и участък с нарушено бетоново покритие и оголена армировка. Опорите са в добро състояние, без видими дефекти. Предвижда се широчинния габарит на съоръжението да се запази без промяна, общо 10. 50 м. Разваляне на тротоарните блокове и част от корнизите и демонтиране на двойната стоманена предпазна ограда – парапет.

При разбиването на частта от корнизите ще трябва да се запази армировката; същото се отнася за района на тротоарния блок, ако се открие съществуваща армировка за връзка. Разваляне на асфалтобетоновата настилка, хидроизолацията и предпазния бетон до ниво „горен ръб монолитна конструкция“.

Предвижда се изпълнение на изравнителен пласт бетон армиран с мрежа на карета. Изграждане на нови тротоарни блокове. Монтиране на нов стоманен парапет и стоманена предпазна ограда. Полагане (между тротоарите) на нова хидроизолация. Полагане на настилка от плътен асфалтобетон в два пласта с обща дебелина 10см. Възстановяване на бетоновото покритие по долната повърхност на връхната конструкция и по запазващите се части от корнизите, там където то е нарушено. Премахване на разрушения бетон до здрав и почистване на армировката от корозия до основен метал, възстановяване на повърхността с одобрени материали и по одобрена технология. Полагане на защитен пласт по долната повърхност на връхната конструкция и опорите на съоръжението. Монтиране на облицовка “Еталбонд” по корнизите на тротоарните блокове. Полагане на защитно (импрегниращо) покритие на тротоарните блокове.

Геодезия:

Всички геодезически работи са извършени при спазване на Техническото задание за проектиране и изискванията на „Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение“. Като геодезическа основа, осигуряваща  проектирането и изпълнението на строителните работи, е използвана геодезическата основа за землищата от  Столична община. Координатите на получените от АГКК точки са в координатна система 1970 година, а котите - в Балтийска височинна система. Като изходен репер е използвана  точка 913 (точка от РГО). Геодезическото заснемане е извършено  от описаната по-горе геодезическа основа, по полярен метод, с  тотална станция Trimble М3 DR. Бяха заснети елементите на съществуващата инфраструктура, теренни и ситуационни подробности.

Улично осветление:

Предвижда се стълбовете на уличното осветление да бъдат грундирани и боядисани, а осветителните тела да бъдат подменени с нови улични осветители, комплектовани с LED източник на светлина. При това положение ще се получат по-добри светлотехнически показатели  с по-малък разход на електроенергия. Новият кабел за осветлението ще бъде положен в една от новите PVC тръби, разположени в тротоара. Временният кабел монтиран въздушно ще бъде демонтиран. Захранването ще е трифазно. Ще бъдат почистени шахтите, като капаците им ще бъдат сменени с нови от полимербетон. Няколко шахти ще бъдат изградени наново и с нови  капаци от полимербетон. Да се вземе под внимание писмо с рег. Индекс СО-700-675/13.05.2013г. относно „Техническите изисквания към елементите на публичното осветление, задължителни при проектирането и изграждането му на територията на СО“.

Организация на движението:

При изготвяне на проекта за организация на движението са използвани действащата регулация, проектното решение и следните нормативни документи:

- закон за движението по пътищата

- наредба  № 1/17.01.2001г. за организация на движението по пътищата

- наредба  № 2/17.01.2001г.

- наредба  № 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Временна организация на движението:

Проектът се състои от два етапа – чрез сигнализиране и затваряне на половината от връзките от бул. „България” И посока Бояна, като в един от двата етапа се затваря и шлюза на околовръстният път. За вертикалната сигнализация са предвидени стандартни знаци от II-ри типоразмер по връзките и III-ти типоразмер по ул. „Софийски околовръстен път”. Всички знаци са със светлоотражателно фолио клас Ra2 съгласно БДС EN 12899. Преди изпълнението на настоящия проект за вертикална сигнализация, техническият ръководител на проекта трябва да провери дали не са настъпили промени в проекта и нормативните документи.

План за управление на строителните отпадъци:

Изработването на план за управление на строителните отпадъци е съобразено с проект за наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци и Закон за Управление на отпадъците.

Пожарна безопасност:

За целта е разработен план за евакуация – неразделна част от проекта за „пожарна безопасност”. Предвидено е едно противопожарно табло, също и знаци и сигнали. Приложена е технологична схема с нанесени местата на разполагане на ПП уредите и съоръженията и пътищата и план за евакуация.

План за безопасност и здраве:

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът по БЗ ще изисква от изпълнителя писмени инструкции по безопасност и здраве. Задължение на техническия ръководител е за всеки вид работа да се постави инструкция по БЗ на видно място в съответната работна зона. Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са променени и утвърдени.

3. Мостове в район Нови Искър, в т.ч.:

3.1. Мост по ул."Доброславско шосе" над р.Уршак с.Доброславци:

Мостът се намира над река Уршак на ул. „Доброславско шосе”  в с. Доброславци. По съоръжението преминава потока от превозни средства към село Балша.

Проектът съдържа следните части: „Геодезия”, „Пътна”, „Конструктивна”, „Хидрология и хидравлика”, „Организация на движението”, „ВОД”, „Електро, ТТ, и УО”, „ ПБЗ”, „ПУСО” и „Пожарна безопасност”.

Габаритът на ул. „Доброславско шосе” е две ленти по 4 метра / общо 8 метра / , а тротоарите са с варираща ширина от 2 до 2,75 метра.

Разработеният в проекта участък е с дължина 89,62 метра.

Проектният габарит на платното за движение е:

В района преди моста:

- 8 м /2х4,00м / - пътно платно;

- 2,55 м /1х2,55м / - тротоар в ляво;

- 2,75 м/1х2,75м/- тротоар в дясно;

В района след моста:

- 8 м /2х4,00м / - пътно платно;

- 3,80 м /1х3,80 / - автобусна спирка, ляво;

- 2,50 м /1х2,50м / - тротоар в ляво;

- 2,00 м/1х2,00м/- тротоар в дясно;

В района на моста:

- 8 м /2х4,00м / - пътно платно;

- 2,00 м /2х2,00м / - тротоари;

В района от км 0+0770 до 0+090:

- 8 м /2х4,00м / - пътно платно;

- 5,00 м /2х2,50м. / - тротоари;

Напречния наклон на настилката се предвижда да бъде 2,5% - двустранен в права и едностранен в крива. Проектното решение предвижда също направа на нови сулфатоустойчиви бордюри с размери 18/35/100. Тротоарите се оформят от унипаваж, положен върху пясъчна възглавница. Основата на новите тротоари се предвижда да бъде от трошен камък.

Конструкцията на настилката е предвидена за тежко движение с обща дебелина от 60 см.

- плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум – 4 см;

- асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 – 4 см;

- асфалтова смес за основен пласт на покритието тип Ао – 8 см;

- пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63 – 44см.

Предвижда се изграждане на нова челна стена на съоръжението от стоманобетон клас 25/30 при страна вток.

Предвидена е подмяна на съществуващата еластична ограда с нова, както и поставянето на нов парапет.

Предвижда се реновиране на уличното осветление с монтиране на нов уличен осветител комплектован с LED източник за светлина.

На отсрещната страна на моста ще се монтира нов СБС тип КЦ-590/9,5. На новият стълб посредством единична конзола ще се монтира ново осветитилно тяло с LED източник за светлина.

3.2. Мост над река "Габровница" до индустриалната зона с. Доброславци:

Мостът се намира в западната част на София в с. Доброславци. Съоръжението осигурява достъп до индустриалната зона на с. Доброславци и обслужва редица предприятия и складове.

Проектът съдържа следните части: „Геодезия”, „Пътна”, „Конструктивна”, „Хидрология и хидравлика”, „Организация на движението”, „ВОД”, „ПВЗ”, „ПУСО” и „Пожарна безопасност”.

Мостът е с дължина 14,50 метра и представлява батерия от пет П-образни елемента.

Предвижда се да бъдат оформени тротоари от двете страни на моста, така че новия габарит да стане общо 10,00 м, в т.ч.:

- пътно платно – 7,50 м.

- ляв тротоар – 1,50 м.

- десен тротоар – 1,00 м.

Напречният наклон на настилката следва да бъде 2,5% - едностранен в права. Проектното решение предвижда направата на сулфатоустойчиви бордюри с размери 18/35/100. Тротоарите се оформят с унипаваж, положен върху пясъчна възглавница и трошенокаменна основа.

Предвидена е конструкция на пътната основа с обща дебелина от 60 см и  следните пластове:

- плътен асфалтобетон тип „А” с полимер модифициран битум – 4 см.

- асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 – 4 см.

- асфалтова смес за основен пласт на покритието тип Ао – 8 см.

- пътна основа от трошен камък с непрекъсната  зърнометрия 0-63 – 44 см.

В процеса на ремонтните работи ще бъде изпълнена нова пътна плоча от стоманобетон клас 25/30 с променлива височина от 15 до 28 см /за оформяне на напречния наклон/. Ще бъдат изградени нови тротоарни блокове – бетон клас С30/37, мразоустойчив. В тротоарните блокове ще бъдат монтирани два броя PVC тръби Ф 110 мм.

Предвижда се монтаж на нова комбинирана парапет ограда с височина 1,15 м върху двата тротоара.

Ще бъде възстановено бетоновото покритие по горната и долната повърхност на съоръжението там където то е нарушено. Предвижда се също така изграждане на 4 броя подпорни стени с височина от 3 метра, успоредни на реката.

Предвижда се полагане на нова хидроизолация, както и почистване на вток и отток на съоръжението.

3.3. Мост над река "Бубляк" по бул."Димитър Тошков", с.Локорско, район "Нови Искър":

Булевард „Димитър Тошков” преминава над река Бубляк посредством мост с обща дължина 14,50 метра. Мостът представлява двуотворно съоръжение със статистическа схема непрекъсната греда.

В ситуация съоръжението попада в права, а нивелетно - в изпъкнала вертикална крива с радиус R = 2050 м.

Проектът съдържа следните части: „Геодезия”, „Конструктивна”, „Пътна”, „ОД”, „ВОД”, „Електро ТТ и УО”, „ВИК”, „Хидрология и хидравлика”, „ПБЗ”, „ПБ”, „ПУСО”.

Ремонтните работи ще стартират с разваляне на тротоарните блокове, демонтиране на стоманени парапети, разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, хидроизолация и стигане до ниво „горен ръб монолитна конструкция”. Демонтират се и съществуващите дилатационни фуги.

Предвижда се изпълнение на изравнителен пласт от бетон, армиран с мрежа Ф6 на карета. След което ще се пристъпи към изграждане на нови тротоарни блокове от бетон клас С 30/37 мразоустойчив. В тротоарните блокове ще бъдат монтирани по 4 броя PVC тръби Ф 110 за кабели. Ще бъдат монтирани нови стоманени парапети с височина от 1,10 метра и стоманена предпазна ограда. Полага се нова хидроизолация.

Предвижда се полагане на настилка по платната на мостовото съоръжение от асфалтобетон в два пласта с обща дебелина от 10 см и полагане на мастик в зоните на контакт с тротоарните блокове.

Предвижда се възстановяване на бетоновото покритие по долната повърхност на връхната конструкция и по тротоарните конзоли, там където то е нарушено. Следва да се премахне разрушения бетон до здрав и да се почисти армировката от корозия до основен метал, след което да се възстанови повърхността с одобрени материал и технология.

На местата където се наблюдават слягания по насипа на съоръжението, те ще бъдат възстановени. Ще бъдат почистени стоманените ферми и метални профили с подходящи саниращи средства, включително и струйна обработка с пясък или водно бластиране, след което следва нанасяне на защитно покритие и консервиране. Ще бъде възстановена гардбаластовата стена на устоя от страната на село Локорско.

Предвижда се и почистване на вток и отток на съоръжението, както и руслото на река Бубляк в обсега на моста.

Проектното решение третира съществуващата водопроводна мрежа. В обсега на моста е положен под речното корито водопровод Ф 100 успоредно на бул. „Димитър Тошков” под западния тротоар.

Предвижда се водопровода да бъде изместен от км 0+082,24 в западното улично платно на 1,10 метра от края на зелената площ. Преди моста, между п.т.6 и п.т.7, водопроводът ще пресече платното, за да премине от източната страна на булеварда, където ще бъде открит, окачен на тротоарната конзола под моста. От там ще бъде положен успоредно на бул. „Димитър Тошков” до връзката със съществуващия водопровод Ф 80. Общата дължина на реконструкцията е около 81 метра.

Предвижда се след ремонта широчинния габарит на моста да е общо 13,00 м, като пътното платно ще бъде 8,00 м и ще се бъдат изградени два тротоара по 2,50 метра.

4. Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

Във връзка с извършено конструктивно обследване на висящия пешеходен мост над река Искър при язовир „Пасарел“ е изготвен работен проект за основния му ремонт.

Мостът се намира при стеснената южна част на яз. “Пасарел“, осъществяващ връзката на републикански път II-82 с вилната зона и туристическите пътеки от източната страна на езерото. Построен в средата на 20-ти век и към настоящия момент е в експлоатация.

Пешеходният мост представлява висяща въжена мостова конструкция, развита между стоманени пилони, стъпващи върху бетонови фундаменти. Основните носещи елементи са 2бр. горни стоманени въжета, към които чрез окачвачи е закрепена пътната конструкция. Въжетата са анкерирани към фундаментни бетонови блокове на разстояние около 10m зад пилоните. Пътната конструкция се състои от стоманени напречни и надлъжни греди, както и укрепващи диагонали в равнината й. Успоредно на надлъжните греди са положени 2бр. дървени греди и средна талпа, върху които е заковано покритие от напречни дъски с дебелина 4cm. От двете страни на моста е изпълнен парапет от решетъчни пана, обединени с надлъжна греда (ръкохватка) в горната си част.

Ремонтните работи, предвидени в проекта, целят да бъде възстановена необходимата надеждност на конструкцията, да бъде гарантирана носимоспособността ѝ и безопасността на преминаващите.. Те биха спомогнали за удължаване на срока за експлоатация на моста. Дадени са проверки съгласно изискванията и указанията на пакета Еврокодове за капацитета на носещите елементи за поемане на проектните натоварвания и са предложени мероприятия за елиминиране влиянието на установените конструктивни дефекти по тях, свързани с репарирането им или с подмяната им, както и с корекция на цялостната геометрия на моста.

Основните ремонтни СМР, съдържащи се в разработката са:

- за бетоновите фундаменти – изпълнение на повърхностен армиран бетонов слой с дебелина min 15cm по всички видими повърхности, който да възпрепятства по-нататъшната ерозия на бетоновото тяло; изпълнение на стоманобетонови ивици, свързани с фундаментното тяло чрез армировка с ширина min 50cm, за възпрепятстване достъпът на атмосферни води;

- за опорните блокове, в които са закотвени въжетата е необходимо да се разчистят горните надземни части и също да се нанесе армиран бетонов пласт.

- за носещите стоманени пилони - пясъкоструене за отстраняване на повърхностния пласт до достигане на здрав метал, грундиране и нанасяне на ново антикорозионно покритие от типа на хлоркаучуковите емайллакове; подмяна на всички седловидни лагери, служещи за опора на въжетата.

- за главните носещи въжета - цялостна подмяна на двете въжета;

- за окачвачите - цялостна подмяна, както и осигуряване на по-рационално преминаване през парапетната конструкция;

- за стоманените елементи на пътната конструкция - цялостна подмяна на напречните и надлъжните греди;

- за парапета - подмяна на дефектиралите надлъжни греди от двете страни на моста, като в новите греди е необходимо да бъдат оставени отвори min (30mm, за безпрепятствено преминаване на окачвачите и монтиране на гумени компенсатори; изпълнение на нови странични стабилизатори на парапета от нисковъглеродна стомана, която подлежи на заваряване; подмяна на решетъчнитете пана

- за дървените елементи на пътната конструкция – монтиране на нови дървени елементи, като е възможно вместо покритие от дъски да се монтира покритие от решетъчни стоманени скари.

Следва да се извърши и ремонт на подходите към съоръжението, връзката с автобусната спирка и да се изгради осветление и видеонаблюдение на съоръжението.

## Финансиране и начин на плащане:

## 4.1. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община. Договорите ще се сключат на база стойността на строително монтажните работи за всяка обособена позиция, като плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие, след осигуряване на финансиране.

## 4.2.  Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Общата прогнозна стойност на поръчката е  2 200 000  (два миллиона и двеста хиляди) лева без ДДС, в това число за:

1. Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна – 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лв. без ДДС

2.Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна” – 780 000 (седемстотин и осемдесет хиляди) лв. без ДДС

3. Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

  - Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

  - Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

  - Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови искър” – 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС

4. „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при яз.“Пасарел”, район „Панчарево“. – 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

Участниците могат да подават оферти за участие за няколко обособени позиции.

## Място за изпълнение.

Столична община.

## Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Сроковете за изпълнение на отделните позиции, ще стартира след осигуряване на финансиране и откриване на строителна площадка за всяка една позиция.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

## 10.1.Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

## 10.2Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

## 10.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

## 10.4.Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

- Изменение на условията

## 11.1.Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

## 11.2.Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.3.Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.4.След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

## 11.5.С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

## Общи изисквания към участниците в процедурата

## 12.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

## За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

## *Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/.други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

## 12.3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

## 12.4.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.

## 12.5.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- Обединение

## 13.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## 13.2.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

## 13.3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

13.4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.5.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за

извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

- Подизпълнители

## 14.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

## 14.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

## 14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

## 14.4 Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

## 14.5.Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

## 14.6.Към искането по т. 14.5, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

## 14.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## 14.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

## 14.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## 14.10.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

## 14.11.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

## 14.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Използване на капацитета на трети лица.

## 17.1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

## 17.2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

## 17.3.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

## 17.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

## 17.5.Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.4.

## 17.6.Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 17.7.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 – 17.4.

# IV. РАЗДЕЛ  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

2. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

## Икономическо и финансово състояние

18.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:

- за обособени позиции 1, 3 и 4 – минимум 600 000 лв. за всяка обособена позиция;

- за обособена позиция 2 – минимум 1 000 000 лв.;

  - Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

18.3. За доказване на икономическо и финансово състояние участниците представят един или няколко от следните документи:

- Удостоверения от банки;

- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

- Справка за общия оборот или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

  - Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

## Технически изисквания:

19.1. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на не по-малко от 5 обекта за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни мостови обекти в условията на интензивно градско движение, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

19.2. Доказване на съответствието с изискването на т.19.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, т.1 от ЗОП.

Забележка: За обекти, изпълнени в условия на интензивно градско движение, се приемат обекти, изпълнени по уличната мрежа на областните градове на Република България или по уличната мрежа на градове с население над 30 000 жители, както и обекти, изпълнени по пътища от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на областните центрове на Република България или на територията на градове с население над 30 000 жители.

19.3 Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

- Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;

- инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

19.4. Доказването на съответствието с изискването на т.19.3,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съгласно чл. 64, т.3 от ЗОП.

19.5. Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г.  или негов еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи и Система за управление на околната среда EN  ISO 14001:2004 или негов еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

19.6. Доказването на съответствието с изискването на т.19.5,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на сертификати за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи и за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 с обхват, включващ строително-монтажни работи или еквивалент, съгласно чл. 64 от ЗОП.

## *Забележка:Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

VI. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

20.1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

20.2 За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

VII. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

## Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.

I. Оценка по финансов показател  „предлагана цена”  К1		- до 60 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 60 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1 =

II. Оценка по показател „срок за изпълнение”  К2                                 - до 5 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 5 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2 =

IІІ. Оценка по технически показатели	К3  				  - до 35 т.

К3 = K3.1 + K3.2 + K3.3 + K3.4

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строителни предложения по структурата, описана по-долу:

1. Методи за строителство.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.

Участникът трябва да представи описание на технологиите за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

Методите трябва да включват най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

б) Конструкции - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

2. Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.

Участникът анализира дефинираните от Възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление идентифицира подходящи мерки за преодотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.

3. Организация на ръководството на обекта, структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя.

3.1. Организация и ключов персонал.

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

3.2. Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя.

Участникът трябва да представи ясно описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя. и на връзката между структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на строителните работи.

4. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.

Където:

# Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 16 т.

|  | Технология за строителство | Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. Представени са нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Представените технологии, позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на неговата експлоатация. | Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. | Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на качеството на влаганите материали. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Пътни работи и отводняване | 8 | 4 | 2 |
| б | Конструкции | 8 | 2 | 1 |
|  | К3.1 |  |  |  |

Таблица Б - Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 9 т.

|  | Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление. | Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Предложени са възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план за действие при всеки сезон | Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. | Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Направено е формално описание, като са разгледани някои аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложените контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска са формално описани и/или не гарантират изцяло недопускане/предотватяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване). | 3 | 2 | 1 |
|  | Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения. Предложени мерки за тяхното управление. | 3 | 2 | 1 |
|  | Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия и др. Предложени мерки за тяхното управление. | 3 | 2 | 1 |
|  | К3.2 |  |  |  |

Таблица В – Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя – до 6 т.

|  | Организация и ключов персонал | Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/ | Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Не са ясно конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в строителството, и/или персонала на обекта и централния офис, и/или партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точки по 1 | 3 | 1.5 |
| 2 | Структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя | Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя. Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове , технологията и изискванията на възложителя и управлението на строителните работи. От описанието е видно, че организацията на ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя гарантират качественото изпълнение на строителния процес | Представено е описание на структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя. Налице е описание на връзката между структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя и управлението на строителните работи. Направено е формално описание, като предлаганата организация на ръководството и структурата за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя не гарантират изцяло качественото изпълнение на строителния процес |
|  | Точки по 2 | 3 | 1.5 |
|  | К3.3 |  |  |

Таблица Г. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 4 т.

|  | Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР | Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на строителния процес. | Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. | Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях. Не са представени мерки за намаляване затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието и/или същите не са адекватни, достатъчни и/или приложими. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К3.4 | 4 | 2 | 1 |

целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се тълкуват както следва:

1. „Ясно” – описание, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология, работи и дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани сред останалите видове дейности.

2. „Подробно” – описание, което освен че съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология, работи и дейности, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството и носимоспособността на изградените настилки, конструкции, мрежи, съоръжения и паркоустройствени елементи, както и надграждане над предвидените в документацията за участие и/или в съществуващите стандарти и технически спецификации.

3. „Задълбочено” – описание, което освен че съдържа всички посочени рискове и мерки за тяхното управление, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, имащи отношение към степента на проявление, сферите на влияние и управление на рисковете.

4. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката.

5. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата на участника, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо такива непълноти/пропуски в техническото предложение, които го правят неотговарящо изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие и/или на действащото законодателство, съществуващите стандарти и технически изисквания. При установени такива непълноти в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

Общ брой точки К= К1 +К2 + К3

22. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

23. Съдържание на офертите и изисквания:

  - опис на съдържанието;

  - техническо предложение, съдържащо:

23.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

23.2.Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя Образец №1-1, 1-2, 1-3 и 1-4.

23.3.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът кандидатства за по вече от една обособена позиция, представя единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за всяка отделна обособена позиция. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

23.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

23.5.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

23.6.Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец №2-1, 2-2, 2-3 и 2-4.

23.7.Ценово предложение - Образец № 3 -1, 3-2, 3-3 и 3-4.

23.8.При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

- В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.

24.Подаване на оферта

24.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска

## услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

## 24.2.Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция за която се подават документите;

## 24.3.Опаковката включва документите, съгласно т. 23, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец № 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4.,

## 24.4.Участниците групират/обособяват и подвързват в папки документите за подбор и техническото предложение.

## 24.5.Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

## 24.6.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане и оценка на офертите.

## 25.1.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

## 25.2.Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

## 25.3.Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

26.1.Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

## Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция.

## Гаранциите по всички обособените позиции се представят в една от следните форми:

26.2.1. парична сума;

26.2.2. банкова гаранция;

26.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В случай, че сумата на авансa надвишава 100 000 лв. без ДДС, участникът представя задължително и гаранция за аванс.

Гаранцията по т. 26.2.1 или т. 26.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

## Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

## Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

27.Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

# X. Приложения, образци на документи:

28. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

29. Техническо предложение  Образец №1-1, 1-2, 1-3 и 1-4.

## 30. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец № 2-1, 2-2, 2-3 и 2-4;

## 31. Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4.,

32. Проект на договор – Образец № 4.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП.Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки застроителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнителизпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ № 1-1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:1 Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1.Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.2.Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.3. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи по поддръжка, в това число:

- Подробно описание на технологията  за строителство:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното предотвъртяване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на обекта, структура за управление на качеството и мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на СМР.

- Сертификати за съответствие на влаганите материали.

- Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 1-2

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:2 Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна”.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1.Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.2.Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.3. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи по поддръжка, в това число:

- Подробно описание на технологията  за строителство:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното предотвъртяване:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Организация на ръководството на обекта, структура за управление на качеството и мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

3. Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 1-3

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:3 Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър”.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, в т.ч.

I.1. Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни

I.2 Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни.

I.3 Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър”

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни.

Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ (I.1. + I.2. + I.3.):…………………………/словом/ календарни дни.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1.Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.2.Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.3. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи по поддръжка, в това число:

- Подробно описание на технологията  за строителство:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното предотвъртяване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на обекта, структура за управление на качеството и мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

3. Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 1-4

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:4 „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при   яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1.Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.2.Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.3. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи по поддръжка, в това число:

- Подробно описание на технологията  за строителство:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното предотвъртяване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на обекта, структура за управление на качеството и мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

3. Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 2-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:1 Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна.

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 2-2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:2 Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна”.

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 2-3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:3 Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци;

Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци;

Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър”.

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 2-4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:4 „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при   яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ №3-1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:1 Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна.

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна ……………….: без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мостове при ул. „Даскал Ст. Попандреев и ул. Пушкин”, кв. Бояна ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Заблежка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от единичните цени, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №3-2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:2 Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна”.

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна” ……………….: без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна” в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Надлез при детелината на бул. „България” и Софийски околовръстен път – посока от бул. „Братя Бъкстон” към кв. „Бояна” в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Заблежка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от единичните цени, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №3-3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:3 Мостове в район Нови Искър, в т.ч.

Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци;

Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци;

Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър”.

I. Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци ……………….: без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост по ул. „Доброславско шосе” над р. Уршак с. Доброславци в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

II. Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Габровица” до индустриалната зона с. Доброславци, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

III. Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър”.

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър” без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър” в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Мост над река „Бубляк” по бул. „Димитър Тошков”, с. Локорско, район „Нови Искър” в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

III. Обща предлагана цена т. I.4 + II.4  + III.4     ……………………………….

/….словом/ лева с ДДС.

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Заблежка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от единичните цени, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №3-4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на мостове и съоръжения по обособени позиции:

Обособена позиция №:4 „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при   яз.“Пасарел”, район „Панчарево“.

| 1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при яз.“Пасарел”, район „Панчарево“ без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- |
| 2. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.1 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при яз.“Пасарел”, район „Панчарево“, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с „Основен ремонт на висящ пешеходен мост над река Искър при яз.“Пасарел”, район „Панчарево“, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС / | ………………………………. /….словом/ лева |

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Заблежка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от единичните цени, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №4

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...………. 2016г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  №СОА16-РД09-1057/02.08.2016 г. на кмета на Столична община), упълномощена съгласно заповед № СО16-РД09-1057/02.08.2016г., ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва основен ремонт на мостове и съоръжения за обособена позиция № …………………………………

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:

Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение

Чл.3.  Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ...... % (до 20 %  /двадесет/) от стойността на договорената сума по чл. 2 в размер на ………………………/…………………………………/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура.

Чл. 3.2. В случай, че сумата на аванса надвишава 100 000 лв. без ДДС, участникът представя задължително и гаранция за аванс. Гаранцията за авансово плащане се освобождава пропорционално при всяко междинно плащане.

Чл.3.3. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.3.4. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3.3., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл.3.5. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.3 в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията  количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл. 7 (1). Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка:

BIC:...............................................

IBAN: ..............

(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизппълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(4) Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2 когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл. 8. Договорът влиза в сила от датата на регистрационният индекс на договора, като изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. Срокът за изпълнение на поръчката е …………………………/словом/ календарни дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да осигури КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и функциите на ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.14. (1)  в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.9, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

4. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и приемателната комисия.

8. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

9. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ПРОЕКТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект

10. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

11. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

13. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

14. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

15. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.9.

16. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

17. Да предаде демонтираните елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

18. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

19. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

20. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

21. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.21. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.22. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичането на срока на договора и/или изпълнение на предмета му;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.23 т.2.2 и 2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.25. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. При неспазване на срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността  по чл.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.27. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и Консултанта, упражняващ строителен надзор се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 34, ал.3 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % гаранцията по чл. 34, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС.

Чл.30. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.31. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл. 32 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.33. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….

………………………..банка

VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 34. /1/. Внесената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на........... (словом)лева, представляваща 5% от стойността на договора (прогнозната стойност на обособената позиция) без включен ДДС.

/2/ Представената гаранция за изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

В случаите по чл.23, т.2.2 и 2.3, чл. 26, чл.27 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

# IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 36. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 37. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.38. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя

Забележка:Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА						.........................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА					УПРАВИТЕЛ:

Евгени Крусев

/съгласно заповед № СОА16-РД09-1057/02.08.2016г.

на Кмета на Столична община/,

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

# Footnotes

СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани

Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.
Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.

Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление. В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганена обществена поръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление

Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление

Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.

Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС