СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

„Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуяне и Сердика:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от ж.п.прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

Код по КОП:45000000

СОФИЯ, 2018 г.

# Общи условия

## Възложител на настоящата общественапоръчка е Заместник Кмета на Столична Община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

## Предмет на обществената поръчка.

„Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуяне и Сердика:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от жппрелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

- Описание на предмета на поръчката:

3.1. Обща информация:

Предвидените за основен ремонт участъци са с приблизителни дължини:

- Чепинско шосе – 6 km;

- Ул. „Жак Дюкло“ – 1.2 km;

- Ул. „Рояк“ – 950 m;

- Ул. „Езерата“ – 3.3 km.

Улиците спадат към първостепенната улична мрежа.

Чепинско шосе и ул. „Езерата“ са основни пътни артерии за достъп на жителите на район „Нови Искър“ - СО до гр. София. Ул. „Жак Дюкло“ и ул. „Рояк“, заедно с Чепинско шосе осъществяват транспортната връзка на с.Чепинци, Негован и Локорско с гр. София. Транспортно-експлоатационното им състояние е лошо, с много мрежовидни пукнатини, дупки. Те са с намален напречен габарит, конструкция на пътната настилка, неотговаряща на действащите норми за носимоспособност и увеличената интензивност на движение, а банкетите, отводнителните канавки и водостоците са липсващи или компрометирани. Текущият ремонт е с временен ефект.

Чепинско шосе и ул. „Езерата“ са основни пътни артерии за достъп на жителите на район „Нови Искър“ - СО до гр. София. Транспортно-експлоатационното им състояние е лошо, с много мрежовидни пукнатини, дупки. Те са с намален напречен габарит, конструкция на пътната настилка, неотговаряща на действащите норми за носимоспособност и увеличената интензивност на движение, а банкетите, отводнителните канавки и водостоците са липсващи или компрометирани.

По трасето на път Чепинско шосе са разположени следните съоръжения:

- Мост над р. Лесновска - основно ремонтиран при изпълнение на СМР по разрешение за строеж №Б-55/13.06.2013г. на Главния инженер на НАГ- СО, приет за експлоатация с разрешение за ползване от 2014г.;

- Мост над р. Искър - основно ремонтиран при изпълнение на СМР по разрешение за строеж №Б-166/07.10.2009г. на Главния инженер на НАГ- СО, приет за експлоатация с разрешение за ползване от 2010г.

- Мост над р. Перловска - основно ремонтиран при изпълнение на СМР по разрешение за строеж №Б-50/11.06.2013г. на Главния инженер на НАГ- СО, приет за експлоатация с разрешение за ползване от 2014г.

- Северна скоростна тангента е построена съгласно разрешение за строеж №РС-77/21.08.2015г. и Заповед №РС-119/10.12.2015г. на МРРБ. Пътния възел на Чепинско шосе е ремонтиран при изпълнението на тангентата.

По трасето на ул. „Жак Дюкло“ е разположено следното мостово съоръжение:

-     Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска, райони Подуяне и Сердика. За съоръжението следва да се изготви проект за основен ремонт. При необходимост към него следва да се изготви и част „Хидрология” и Проект за издаване на разрешение за палзване на воден обект, който да се съгласува с Басейнова дирекция.

По трасето на ул. „Езерата“ е разположено следното мостово съоръжение:

- Мост над р. Лесновска - основно ремонтиран при изпълнение на СМР по разрешение за строеж №Б-66/05.07.2013г. на Главния инженер на НАГ- СО, прието за експлоатация с разрешение за ползване от 2015г.

Необходимо е да се направи ревизия на състоянието на пътните съоръжения и съществуващи подходи и при необходимост да се предвидят рехабилитационни мероприятия.

Целта на обществената поръчка е да бъдат осигурени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособност на пътните съоръжения, надеждното им отводняване и опазване на околната среда.

3.2. Проектиране:

Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за обектите.

При разработването на проекта да се обособят отделни етапи, които да са разделени документално и да могат да се въвеждат в експлоатация по различно време, както следва:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от жппрелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

Функционалните и технически елементи на улиците и съоръженията по тях е необходимо да са в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и действащата към момента нормативна уредба. Необходимо е да се предвидят мерки за подобряване на транспортно експлоатационните им качества и да се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.

Проектът следва да съдържа всички части в съответствие с изискванията на Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти: Геодезия, Инженерна геология и хидрогеология, Пътна, Конструктивна, Конструктивна (за стоманобетонните елементи на съоръженията на инженерната инфраструктура), Постоянна организация на движението, Временна организация на движението, съпроводена при необходимост от план за организация на системата за обществен транспорт (ПОСОТ), Отводняване, Улично осветление, Водоснабдяване, Електрическа (при необходимост при засягане на ел.проводи и съоръжения), Телефонизация (при необходимост при засягане на проводи и съоръжения), Експертна оценка на растителността, Ландшафтна архитектура, ПУСО, ПБ, ПБЗ, както и други части по необходимост.

Да се отразят всички подземни и надземни проводи и съоръжения, показани в наличните изходни данни от експлоатационните дружества. В случай, че при основния ремонт и реконструкцията на улиците не се предвижда засягане на ВиК, електронна съобщителна и електрическа мрежа, разработката да включва само укрепване или опазване на съществуващата техническа инфраструктура. В отделна проектна част по съответната специалност да се предвиди изместване и /или реконструкция в случай на засягане насъществуващи мрежи и съоръжения.

1. Част  "Геодезия"

Да се направи подробно геодезическо заснемаме на съществуващите улици и прилежащите терени, съоръжения, съществуваща техническа инфраструктура, съществуваща дървесна растителност, включително тахиметрична снимка.

Да се положи опорен полигон на обекта. Местата на полигоновите точки да бъдат избрани на защитени места с оглед на запазването им по време на строителството.

Чертежите по част „Геодезия“ на работния проект да включват: геодезическа снимка, чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта и други необходими чертежи по преценка на проектанта.

Полигоновите точки да бъдат реперирани към трайни обекти. Да се изработят реперни карнети за тях, така че да се ползват за трасиране при строителството.

Геодезическата снимка да се нанесе върху действащия регулационен и кадастрални планове и карти. Да се приложи схема на положената геодезическа мрежа. Разположението на точките да се отрази и в ситуацията.

Улиците да бъдат обхванати в трасировъчен план. Същият да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.

При проектирането да се спазят всички действащи нормативи и инструкции, касаещи този вид строителство.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Вертикалната планировка да покаже взаимната обвързаност между пътно платно, тротоари и входове на сгради и огради.

Проектът да се представи и на магнитен носител.

2.Част  "Инженерна геология и хидрогеология"

За фаза работен проект е необходимо изготвянето на инженерно - геоложки и хидро - геоложки доклад, като проучванията да включват следното:

Геолого-литоложки строеж на земната основа посредством проучвателен сондаж, подробно описание на физико-механични показатели на земната основа, като дълбочината на проучване да бъде съобразена и уточнена в съответствие с нуждите на проекта.

Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на изкопните, строително - монтажни работи.

Инженерно - геоложкото и хидро - геоложко проучване може да бъде допълнено или заменено  със съществуващи архивни материали от предишни проучвания в близост до обекта.

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни води.

3. Части  „Пътна” и „Отводняване”

Техническото решение в план и профил да съвпада, или да бъде близо до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя.

С проектиране на нивелетата да се осигури добро отводняване на уличното платно. В проекта да се предвиди подмяна на съществуващата паважна настилка, като същата да бъде заменена с асфалтобетонова.

Конструкцията на пътната настилка да бъде оразмерена за натоварване, съответстващо на класа на улицата и фактическото й натоварване. Износващият пласт да се предвиди от плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум.

При подмяната на оттоците, решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти и на други капаци на шахти на инженерната инфраструктура да се предвидят нови заключващи и самонивелиращи се.

Определянето на физико-механичните показатели на земната основа, да се извърши на база изготвеното инженерно-геоложко проучване.

Прилежащите към уличното платно тротоари /при наличие на такива/ да се ремонтират с асфалтобетон, а съществуващите бордюри да се подменят с нови. В кръстовищата и на местата, отредени за пресичане от пешеходци да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, съгласно изискванията на Наредба №4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.

Да се спазва трасето на съществуващите улици. В участъци, където се налага уширение на пътното платно за достигане на нормативен габарит и/или уширения за автоспирки и аварийни отбивки и корекция на криви с малки радиуси, те да бъдат решавани единствено в общински терени. В обхвата  на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на трасето със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входове, подходи и особености на околното пространство.

Съществуващите шахти да се запазят. Същите  да се ремонтират и рекордират с оглед новото нивелетно решение и полагането на новите асфалтови пластове.

При наличие на съоръжения на инженерната инфраструктура да се даде проектно решение за реконструкция и укрепване на трасетата или изместването им.

При проектирането да се спазят всички действащи нормативи и инструкции, касаещи този вид строителство.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

4. Част „Конструктивна – мостови съоръжения”

За съществуващите мостови съоръжения - водостоци с отвор до 5 м. да се направи преценка на експлоатационното им състояние и за тези, които са във видимо лошо състояние, се изготвят проекти за основен ремонт или реконструкция.

За моста при ул."Жак Дюкло" и ул."Лавандула" над река Владайска да се изготви проект за основен ремонт. При необходимост към него следва да се изготви и част „Хидрология” и Проект за издаване на разрешение за ползване на воден обект, който да се съгласува с Басейнова дирекция.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

5. Част „Временна организация на движение“

В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели маркировъчна боя и др. Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата, с Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и Наредби № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.

При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР.

При необходимост да се изготви ПОСОТ.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

6. Част „ПОД”

В частта да се даде постоянната организация на движение по третирания пътен участък, чрез поставяне на необходимите вертикални пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.

Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

7. Части „Експертна оценка на растителността” и „Ландшафтна архитектура“

Проектът да се съобрази със съществуващата дървесна растителност. Да се направи геодезическо заснемане и експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност, изготвена от Ландшафтен архитект. Същата следва да бъде окомплектована с таблица, в чието съдържание да са описани дендрологичните видове на заснетата растителност. Експертната оценка да се приложи към проекта. След изготвянето на проекта, същият да се съгласува с Дирекция „Зелени системи“ - СО.

Да се предвидят бордюри за оформяне на съществуващите дървета в тротоарите и на зелените площи.

Да се изготвят препоръки и компенсаторна схема (за всяко премахнато здраво дърво се засаждат 3 бр. нови, а изсъхналите се компенсират 1:1) при отсичане на дървесна растителност.

В проекта по част „Ландшафтна архитектура“, да се изпълнят препоръките и компенсаторната схема, направени в експертната оценка към същия обект. Ако ситуацията не позволява компенсаторната схема да се изпълни, в проекта се компенсират максимален брой дървета, а засаждането на останалите се реализира на място посочено от съответната районна администрация.

Да се изготви обосновка на функционално-композиционното решение, предвидено от проектанта. Да се приложи дендрологична ведомост на новопроектираната растителност и да се изготви посадъчен чертеж в подходящ мащаб.

При възможност и наличие на зелени площи, да се използват необходимите паркоустройствени прийоми за създаване на хармонична композиция с декоративни настилки, растителност и паркови архитектурни елементи, паркова мебел.

Графичният материал по вид и обем да отговаря на изискванията на наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

8. Част „Водопровод”

Да се изготви проект за изграждане и реконструкция на водопроводите, който да се съобрази с наличните изходни данни на „Софийска вода” АД. Същият да бъде съпроводен с подробна количествена сметка.

Проектът да се съгласува с необходимите инстанции.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

9. Части „Електро и Телекомуникация”

Да се представят детайли и/или проекти за укрепване и/или реконструкция на съществуващи кабели, ел.мрежи и съоръжения, които се засягат от строителните дейности. Проектите да се съгласуват със съответните експлоатационни дружества.

Проектите да се съгласуват с проектантите по части. Проектите да се представят и на магнитен носител.

10. Част „Улично осветление”

В проекта да се предвиди изграждане на ново улично осветление, като се захрани от съществуващите касети. Касетите да се подменят с нови, с необходимата предпазна апаратура.

Уличното осветление да се изгради чрез нова подземна кабелна мрежа, като до всеки стълб се предвиди единична кабелна шахта с капак 0,6/0,9 м. Да се използват енергоспестяващи улични осветителни тела. Телата да се монтират на нови стоманени поцинковани стълбове с рогатки, със съответната дължина, съгласно светотехническите изчисления на проекта.

При проектирането да се спазват изискванията на:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (Обн. ДВ. бр. 90 от 13 октомври 2004 г., обн. ДВ. бр. 91 от 14 октомври 2004 г., изм. ДВ. бр. 108 от 19 декември 2007 г.)

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

- Стандарт БДС EN 13201-2 – Улично осветление – част – 2 – Технически изисквания.

При изработването на проекта да се вземе под внимание писмо с рег.индекс СО-7000-675/13.05.2013г. относно  „Технически изисквания към елементите на публичното осветление, задължителни при проектирането и изграждането му на територията на СО“.

Да се изготви част „Конструктивна“ за елементите, подлежащи на оразмеряване – стълбове, рогатки, фундаменти и др.

Проектът да се съгласува с необходимите инстанции.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

Количествени сметки за всяка проектна част, както и обобщена количествена сметка (рекапитулация)

По всички части на проекта да се изготвят подробни количествено-стойностни сметки (КСС), технически спецификации по действащите стандарти и съгласно предвидената технология на изпълнение и обобщена количествено-стойностна сметка за всички видове строително-монтажни и ремонтни работи – включително демонтажни работи.

Материалите да се представят и на магнитен носител. КСС и рекапитулацията да се представят в xls.формат.

11. Част „Пожарна безопасност“

Проектната разработка да включва изготвяне на проект за осигуряване на обекта при пожар съгласно изискванията на Наредба №I-1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проектът да се съгласува с необходимите инстанции.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

12. Част „План за безопасност и здраве“

Да се изготви План за безопасност и здраве в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

Към проекта да се изготви обобщен линеен график.

Необходимо е да се предвидят мерки за опазване на здравето и живота на работниците при извършване на СМР в близост до надземните и подземните мрежи на инженерната инфраструктура. Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване на колела на автомобилите и строителните машини, място за временна база, като и депа за складиране на земни маси и отпадъци, като не се засягат околните имоти.

Проектът да бъде съгласуван  с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и Центъра за  градска мобилност.

Разработката да се съгласува с проектантите по части. Проектът да се представи и на магнитен носител.

13. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Да се изготви План за управление на строителните отпадъци (ПУСО),  като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди  рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.

Оформяне и представяне на проектните материали

Проектните материали да се представят в 5 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на електронен носител. Съдържанието на електронния носител да съответства на хартиения. Проектните части да са в обем и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в това число ситуации, чертежи, детайли и др., по които ще се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- Ситуационно и нивелетно решение – в М 1:2000;

- Типови профили – в М 1:50 и М 1:100;

- Детайли – в М 1:20, М 1:50 и М 1:100;

- Други чертежи – в подходящ мащаб.

Отделните проектни части следва да включват:

- Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към които да се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения, чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР;

- Количествени и Количествено-стойностни сметки (в т.ч. и обобщени).

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли, следва да удовлетворяват практическото изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката и съответствие с изискванията на Българското законодателство.

Нормативни актове

Проектът във всичките си части да съответства на изискванията на нормативната база и да бъдат спазени изискванията на:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за пътищата;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти";

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

- Наредба № 1 от 2000 година за проектиране на пътища и приложенията към нея;

- Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

- Наредба №2 от 2001г. на МРРБ, МВР и МТИТС за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи(ДВ бр. 37/2004) ;

- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Указания за прилагане на Наредбата от 2010 г. и следващи допълнения и изменения;

- Наредба №5 от 11.05.2009 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр.47/99 г.)

- Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно – разтоварни работи (ДВ, бр. 11/2006 г.)

- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Обн.ДВ бр. 102 от 22 декември 2009 г.

- Наредба № РД-07-8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и и сигнали за безопасност и/или здраве при работа –ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г.

- И всички други действащи нормативни документи, правилници и стандарти в областта на пътищата, мостовете съоръженията и комуникациите.

3.3. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка.

## 4.Финансиране и начин на плащане:

## 4.1.Изпълнението на поръчката ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община. Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие, след осигуряване на финансиране.

## 4.2.Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

## Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 мил. лв. без ДДС.

Забележка: За обществената поръчка към настоящия момент не е осигурено финансиране.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

Не е целесъобразно да се разделя на обособени позиции, тъй като съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически. Необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могла сериозно да застраши правилното и в срок изпълнение на поръчката.

## Място за изпълнение.

Столична община.

## Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще стартира след осигуряване на финансиране, за което Възложителя уведомява писмено Изпълнителя. Прогнозният срок на изпълнение на поръчката е 24 месеца.

# РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКа СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. Те трябва да са съобразени с наличните изходните данни и актуалната към момента на изготвяне на разработката Техническа спецификация на АПИ.

Проектните разработки трябва да съдържат количествено-стойностни сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на материалите и на необходимата механизация.

2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република Българияи/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД” и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

6. Изпълнителят е длъжен да предаде демонтираните елементи на съществуващото улично осветление, на електроснабдителната мрежа и др. на Възложителя с приемо-предавателни протоколи и на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането.

7. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

8. Възложителят ще осигури Консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

9. По отношение на уличното осветление да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община, като се използват светодиодни осветителни тела.

10. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

11. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва своевременно да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

12. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

13. При изпълнение на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните праховиeмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

## 10.1.Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

## 10.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

## 10.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

## 10.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

- Изменение на условията

11.1.Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

11.2.Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.3.Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.4.След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

## 11.5.С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

## Общи изисквания към участниците в процедурата

## 12.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

12.2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП, както и по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и  по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/.други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка:Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

## 12.3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по т.12.2.

## 12.4.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.

## 12.5.Участникът следва да декларира в част III., буква “Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надежност.

## Национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Обединение

## 13.1. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## 13.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

## 13.3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

13.4. Членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

13.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

14. Подизпълнители

## 14.1.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

## 14.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

## 14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

## 14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

## 14.5.Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

## 14.6.Към искането по т. 14.5,изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

## 14.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## 14.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

## 14.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## 14.10.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

## 14.11.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

## 14.12.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.

15. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

16. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

17. Използване на капацитета на трети лица.

## 17.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

## 17.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията навъзложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

## 17.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

## 17.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

## 17.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.4.

## 17.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 17.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 – 17.4.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

## 18. Икономическо и финансово състояние

18.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 10 000 000 (десет милиона) лв.

18.2 За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 18.1 участниците представят един или няколко от следните документи:

- Удостоверения от банки;

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

- Справка за общия оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

18.3.Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.

18.4. За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 18.3 участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

18.5. Обстоятелствата по т. 18.1 и 18.3 се декларират в  ЕЕДОП Част IV, раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

18.6.Посочените в т. 18.2 и 18.4 документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор по т. 18.1 и 18.3.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.

18.7. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

## 19.Технически изисквания и професионални способности:

19.1.	Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (улици и булеварди в градски условия), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни  проекти за сходни обекти (улици и булеварди в градски условия). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Конструкции”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от проектите да включва част „Геодезия”. Поне 1 от проектите да включва част „Геология” и/или „Геология и хидрогеология”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура”, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „б” на Раздел В „Технически и професионални способности”, като посочи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и получателите

19.2. Доказване на съответствието с изискването на т.19.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със Списък на услугите, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и получателите заедно с доказателства за извършената услуга;

19.3. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство – за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски условия с обща  дължина не по-малка от 6000 м. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Конструкции”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 отобектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура”, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности”, като посочи вида и обема на изпълнените дейности и датата на която е приключило изпълнението.

Поставеното изискване за обем на дейности е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него дейности с един или няколко обекта.

19.4. Доказване на съответствието с изискването на т.19.3, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1,  т.1 от ЗОП.

19.5. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:

19.5.1. За изпълнение на проектирането:

- Ръководител на проекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер – геолог: магистър по „Геология и хидрогеология” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент;

- инженер част „Конструктивна“, инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС) или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- инженер “Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

- ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент;

Ръководителят на проекта и членовете на проектантският колектив трябва да притежават пълна проектантска правоспособност.

19.5.2. За изпълнение на строителството:

- Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент;

- инженер част „Конструктивна“, инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС) или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър, специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

- ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент,

- строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството, да притежава удостоверение за преминато обучение;

- инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

като обстоятелството се декларира в  Част ІV, раздел В, т. 6  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация за професионалната компетентност (необходимо образование, квалификация и специфичен опит ) на експертите.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.

19.6. Доказването на съответствието с изискването на т.19.5  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност (необходимо образование, квалификация и специфичен опит)на експертите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

19.7. Участниците трябва да имат внедрена система за управление накачеството ЕN ISO 9001 или еквивалентна,  с обхват включващ строително-монтажни работи или еквивалент, като обстоятелството се декларира в Част ІV, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

19.8. Документи за доказване на изискването става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват включващ строително-монтажни работи или еквивалент– (заверено копие).

Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

VI.изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност

20.1.Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

20.2.За доказване на професионалната годност участникътпредоставя (декларира) в част ІV, раздел А „Годност“ наЕдинния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

VII. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

21. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Показатели, относителната им тежест и принцип на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите:

•	Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”;

•	Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като сума от оценките по съответните показатели изразени в точки по следните формули:

К комплексно = К1 + К2 + К3, където:

К1 - Оценка по финансов показател;

К2 - Срок за изпълнение;

К3 -  Оценка по технически показатели.

Максималният общ брой точки (К комплексно), които участникът може да получи от заложените показатели е 100 т.

К1 - оценка по финансов показател – до 55 точки.

К1=K1.1.+ K1.2.

I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана обща цена за проектиране без ДДС” К1.1 - до 5 т.

Участникът, предложил най-ниската обща цена, получава 5 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.1 =

I.2. Оценка по финансов показател  „предлагана обща цена за изпълнение на СМР без ДДС” К1.2 - до 50 т.

Участникът, предложил най-ниската обща цена, получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.2 =

К2 – Срок за изпълнение на поръчката – до 10 т.

К2 = К2.1 + К2.2

II.1. Оценка по показател „общ срок за проектиране” К2.1 - до 3 т.

Най - краткият общ срок за изпълнение получава най-висока оценка – 3 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.1 =

II.2. Оценка по показател „общ срок за изпълнение на СМР” К2.2 - до 7 т.

Най - краткият общ срок за изпълнение получава най-висока оценка – 7 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.2 =

IІІ. Оценка по технически показатели	К3 - до 35 т.

Подпоказателите за оценяване са:

III.1. “Технология и организация на изпълнението на поръчката” – до 20 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.2. Управление на риска – до 10 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.3. Организация на ръководството на проекта и строежа – до 5 т., съгласно критериите, посочени в тази документация.

III.1. Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на поръчката” К3.1 – до 20 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател “Технология и организация на изпълнението на поръчката”:

Участникът трябва да представи предложените от него технологии за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство). Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

Предложението трябва да включва следните части на обекта, предмет на обществената поръчка: Пътна, Постоянна организация на движението, Временна организация на движението, Отводняване, Улично осветление, Конструктивна (мостови съоръжения), Конструктивна (за стоманобетонните елементи на съоръженията на инженерната инфраструктура), Водопровод, Ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

Скалата за оценка на подпоказателя е четиристепенна – 1, 6, 12 или 20 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 6, 12 или 20 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В предложението на участника са налице всяко едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите проектантски и строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 20 |
| В предложението на участника са налице три от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите проектантски и строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 12 |
| В предложението на участника са налице две от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите проектантски и строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 6 |
| В предложението на участника е налице едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите проектантски и строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 1 |

В случай, че Участник не представи предложения по Подпоказател“Технология и организация на изпълнението на поръчката”, както и ако същите не съдържат някои от посочените по-горе елементи на поръчката (проектиране и/или строителство) и/или части на строежа (Пътна, Постоянна организация на движението, Временна организация на движението, Отводняване, Улично осветление, Конструктивна (мостови съоръжения), Конструктивна (за стоманобетонните елементи на съоръженията на инженерната инфраструктура), Водопровод, Ландшафтна архитектура), както и ако представи предложения, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, същият ще бъде отстранен.

III.2. Управление на риска К3.2 – до 10 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Управление на риска”:

В предложението относно „Управление на риска” всеки участник следва да анализира, оцени и предложи мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на обществената поръчка (проектиране и строителство).

Идентифицирани от Възложителя рискове с висока степен на възможност за поява са:

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителството, включително неизпълнение на договорни задължения.

- Трудности при изпълнението на проектантските  и строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на подпоказателя е тристепенна – 2, 5 или 10 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2, 5 или 10 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Управление на риска“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 10 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са в сила две от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 5 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Управление на риска“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове), същият ще бъде отстранен.

* „Адекватно” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

**„Ефективно“ – предложение, което е относимо към конкретната ситуация (в случая към идентифицираният риск) и допринася за целеният от възложителя резултат.

III.3. Организация на ръководството на обекта К3.3 – до 5 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Организация на ръководството на проекта и строежа”:

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител (Проектант и Строител) и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 5 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя„Организация на ръководството на проекта и строежа“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в проектирането и строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. - Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката (проектиране и строителство) и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя; | 5 |
| - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в проектирането и строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Организация на ръководството на проекта и строежа“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не е представена организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите и/или не е обозначен ключовият персонал и/или не са конкретизирани неговите отговорности и пълномощия и/или не е показана взаимовръзката между участниците в проектирането и строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/, същият ще бъде отстранен.

22.Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

23. Съдържание на офертите и изисквания:

23.1. опис на съдържанието;

23.2. Декларация във връзка с обработване на лични данни.

23.3. техническо предложение, съдържащо:

23.3.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е

законният представител на участника;

23.3.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите

спецификации и изискванията на възложителя Образец № 1.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

-  Декларация за срока на валидност на офертата.

-Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

23.4.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

23.5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

23.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

23.7. Ценово предложение - Образец № 2.

23.8. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

23.9. При несъответствие между цените посочени на хартиен и на магнитен носител, ще се приемат за коректни цените посочени на хартиен носител.

- В единичните цени на дейностите, предмет на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

- При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от него участникът ще бъде отстранен. При несъответствие в представената информация на хартия и на диск, за вярна и истинска ще се счита само информацията, представена на хартия, като информацията на диск служи само за целите на изчисляване на параметрите и няма да се приема като волеизявление на участника.

24. Подаване на оферта

24.1.Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

24.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката;

## 24.3.Опаковката включва документите, съгласно т. 23, оптичен носител с цифрово подписан ЕЕДОП,  както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец № 2,

## 24.4.Участниците групират/обособяват и подвързват в отделни папки документите за подбор и техническото предложение.

## 24.5.Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

## 24.6.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане и оценка на офертите.

## 25.1.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

## 25.2.Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат уведомени за такава промяна., чрез профила на купувача най- малко 48 часа преди новопредвидения час.

## 25.3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

  - Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

## 26.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС.

## 26.3. Гаранцията се представя в една от следните форми:

26.3.1. парична сума;

26.2.2. банкова гаранция;

26.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят представя и гаранция, която обезпечава 100% авансово предоставените средства за СМР. Възложителят предвижда аванс за СМР в размер до 20%.

Гаранцията по т. 26.2.2 или т. 26.2.3 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

## Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка Застраховката трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока  на договора.

- Застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

- Изпълнителят сключва застрахователната полица след одобряването й от Възложителя;

## Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

27.Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

28. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

# X. Приложения, образци на документи:

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

- Техническо предложение Образец № 1.

## Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 2., Проект на договор – Образец № 3.

## Декларация във връзка с обработване на лични данни.

ОБРАЗЕЦ № 1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуяне и Сердика:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул."Жак Дюкло" и ул."Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

- Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти:

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка както следва:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

I.1.1  Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект.……………словом/ календарни дни;

I.1.2 Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР …………………словом/ календарни дни;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

I.2.1  Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект.……………словом/ календарни дни;

I.2.2 Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР …………………словом/ календарни дни;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

I.3.1  Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект.……………словом/ календарни дни;

I.3.2 Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР …………………словом/ календарни дни;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

I.4.1  Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект.……………словом/ календарни дни;

I.4.2 Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР …………………словом/ календарни дни;

I.5 Общ срок за изготвяне на работен инвестиционен проект (аритметична сума от сбора на сроковете по т. I.1.1+I.2.1+I.3.1+I.4.1) .……………словом/ календарни дни;

I.6 Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР (аритметична сума от сбора на сроковете по т. I.1.2+I.2.2+I.3.2+I.4.2) .……………словом/ календарни дни;

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.

II. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.1. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строителството, в това число:

- Подробно описание на Технология и организация на изпълнението на поръчката

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Описание на Управление на риска

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на проекта и строежа

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

  - Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

  - Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

  - Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

1.Линеен график за изпълнение на СМР.

2.Сертификати за съответствие на влаганите материали.

3. Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуяне и Сердика:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. Жак Дюкло от жп прелез до ул. Рояк, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

I. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

| I.1. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект ………… без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| I.2. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект ………….. с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.3. | Цена за изпълнение на СМР ……………. без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.4. | 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.I.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.5. | Цена за изпълнение на СМР ……………в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (т. I.3 + т.I.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.6. | Цена за изпълнение на СМР ……………..в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС /т. I.5 + 20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |

II. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. „Жак Дюкло" и ул. „Лавандула" над река Владайска;

| II.1. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект ………… без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| II.2. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект …………..с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| II.3. | Цена за изпълнение на СМР …………….без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| II.4. | 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.II.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| II.5. | Цена за изпълнение на СМР ……………в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (т. II.3 + т.II.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| II.6. | Цена за изпълнение на СМР ……………..в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС /т. II.5 + 20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |

III. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

| III.1. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект ………… без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| III.2. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект …………..с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| III.3. | Цена за изпълнение на СМР …………….без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| III.4. | 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.III.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| III.5. | Цена за изпълнение на СМР ……………в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (т. III.3 + т.III.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| III.6. | Цена за изпълнение на СМР ……………..в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС /т. III.5 + 20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |

IV. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

| IV.1. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект ………… без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| IV.2. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект …………..с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| IV.3. | Цена за изпълнение на СМР …………….без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| IV.4. | 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.IV.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| IV.5. | Цена за изпълнение на СМР ……………в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (т. IV.3 + т.IV.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| IV.6. | Цена за изпълнение на СМР ……………..в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС /т. IV.5 + 20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |

Обща цена за изготвяне на работен инвестиционен проект (аритметична сума от сбора по т. I.1. +II.1 +III.1 +IV.1)  ……………………./….словом/ лева без ДДС.

Обща цена за изготвяне на работен инвестиционен проект (аритметична сума от сбора по т. I.2. +II.2 +III.2 +IV.2)  ……………………./….словом/ лева с ДДС.

Обща цена за изпълнение на СМР …………….. в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (аритметична сума от сбора по т. I.5. +II.5 +III.5 +IV.5)  ……………………./….словом/ лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на СМР ……………..в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС (аритметична сума от сбора по т. I.6. +II.6 +III.6 +IV.6)  ……………………./…. словом/ лева с ДДС

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки по уедрени показатели по етапи, които обосноват направеното предложение.

2. Декларирам, че следните елементи на ценообразуване са използвани при формирането на предложената от нас цена:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане както следва:

3.1. Аванс за проектиране  до 10 %.

3.2. Аванс за изпълнение на СМР до 20  %.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Забележка: При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от него участникът ще бъде отстранен. При несъответствие в представената информация на хартия и на диск, за вярна и истинска ще се счита само информацията, представена на хартия, като информацията на диск служи само за целите на изчисляване на параметрите и няма да се приема като волеизявление на участника.

Забележка: В случай, че комисията установи, че е налице разминаване между посочените  в Рекапитулацията и Количествено-стойностните сметки по уедрени показатели  и общата предложена цена, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Приложения:

1. Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки по уедрени показатели по етапи (на хартиен и магнитен носител xls.file).

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...………. 2018 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  №СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на кмета на Столична община), ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуяне и Сердика:

1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци;

2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул.„Жак Дюкло" и ул.„Лавандула" над река Владайска;

3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика;

4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:

Чл.2.1. Общата цена за изготвяне на работен инвестиционен проект е .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС в т.ч.:

Чл. 2.1.1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци - .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл. 2.1.2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул."Жак Дюкло" и ул."Лавандула" над река Владайска - .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл. 2.1.3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика - .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл. 2.1.4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“ - .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.2. Общата цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, ………………………….. лева без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС в т.ч.:

Чл.2.2.1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци - …………………………... лева без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.2.2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул. "Жак Дюкло" и ул. "Лавандула" над река Владайска…………………………... лева без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.2.3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика…………………………... лева без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.2.4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“…………………………... лева без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.3. Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер до 10 % от стойността на договорените  суми по чл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 с ДДС или ……………… /….словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.

Чл.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до 80% от цената на  договорените проектни работи по  чл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4, в 30-дневен срок от приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

Чл.3.3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по  чл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции.

Чл.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на договорените суми по чл. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 с ДДС или  ………………………/…………………………………/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с гаранция в размер на авансово платената сума. Гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 3 дни след извършване на окончателното плащане по чл. 3.7, или след връщане на аванса.

Чл.3.5. Разплащането на извършените СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.3.6. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3.5

Чл.3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспадат  преведените аванси.

Чл.4. Посочените в документацията  количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Чл.5. Непредвидените, надвишените и/или допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ по чл.166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора.

Непредвидените и/или допълнително възникнали нови видове СМР се заплащат по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 							................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда				........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи					........................ %

- печалба								........................ %

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл.7 (1) Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка:

BIC:...............................................

IBAN: ..............

(2) При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ако частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(4) Разплащанията по ал. 3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(5) Към искането по ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.8. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационния индекс, като изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения.

(2) Уведомлението по предходната алинея следва да бъде подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и дирекция „Финанси”.

Чл.9.1. Общият срок за изготвяне на работен инвестиционен проект е …………………………/словом/ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на изходните данни, необходими за изработването на проекта в т.ч.:

Чл. 9.1.1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци -…………………………/словом/ календарни дни;

Чл. 9.1.2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул."Жак Дюкло" и ул."Лавандула" над река Владайска - …………………………/словом/ календарни дни;

Чл. 9.1.3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика - …………………………/словом/ календарни дни;

Чл. 9.1.4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“ - …………………………/словом/ календарни дни;

В посочените срокове за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработените инвестиционни проекти.

Чл.9.2. Общият срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ е ……………………… /словом/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. №2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в т.ч.:

Чл.9.2.1. Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър, Кремиковци -…………………………/словом/ календарни дни;

Чл.9.2.2. Ул. „Жак Дюкло“ от жп прелез до ул. „Рояк“, район Подуяне, включително Мост при ул."Жак Дюкло" и ул."Лавандула" над река Владайска -………………………… /словом/ календарни дни;

Чл.9.2.3. Ул. „Рояк“ от ул. „Жак Дюкло“ до бул. „Първа Българска армия“, район Сердика - …………………………/словом/ календарни дни;

Чл.9.2.4. Ул. „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе“ - …………………………/словом/ календарни дни;

Чл.9.3. Изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на настоящия договор, е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите, неразделна част от Техническото предложение.

Чл.9.4. Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.Да осигури необходимите средства по чл.2.1 и 2.2. за финансиране на обекта.

2. Да приеме с приемателно - предавателен протокол инвестиционния проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15-дневенсрок от датата на получаването му с писмо при условия че проекта е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и няма забележки към него.

3. Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл.166 от ЗУТ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

4. Да извършва разплащане в сроковете и при условията на настоящият договор.

5. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл.166 от ЗУТ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл.166 от ЗУТ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши проектирането във фаза работен проект.

2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, за проверка.

3. Да съгласува изготвените работни инвестиционни проекти с необходимите институции.

4. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорените срокове по чл.9, като  организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащата нормативна уредба в Република България.

5. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

6. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

7. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

9. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ.

10. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ и приемателната комисия.

11. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (обр. № 12), КОНСУЛТАНТЪТ по чл.166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.

12. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

13. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

14. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи проектирането и извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

16. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

17. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

18. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на сроковете по чл.9.1 и 9.2.

19. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

20. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

21. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

22. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

23. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

24. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.19. При изпълнение на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.21. (1)  В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.22. (1) Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет)-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С пълно изпълнение на дейностите, предмет на договора;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при  забавяне на проектирането или строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. При условията на чл. 114 от ЗОП.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в състояние да изпълни задълженията си.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.23, ал.1  т.2.2. (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и 2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща авансите по чл. 3.1. и 3.4.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

Чл.26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. При неспазване на сроковете по чл. 9.1. или чл.9.2. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от съответната стойност  по чл.2.1 или чл.2.2  от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.28. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (отклонение от изискванията на Възложителя), същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2.1 или чл.2.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и Консултанта по чл.166 от ЗУТ и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 36, ал.2 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % гаранцията по чл. 36, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС.

Чл.31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.32. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.9.1 и 9.2. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.33. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл. 34. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл.35 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.36 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на …….... (словом)лева, представляваща 5% от стойността на договора (за проектиране и изпълнение на СМР) без включен ДДС в т. ч.:

- Гаранция за изпълнение за обект…………………………….в размер на 5% от стойността на обекта (за проектиране и изпълнение на СМР) без ДДС, а именно: ………(……………….….) лева.

- Гаранция за изпълнение за обект…………………………….в размер на 5% от стойността на обекта (за проектиране и изпълнение на СМР) без ДДС, а именно: ………(……………….….) лева.

- Гаранция за изпълнение за обект…………………………….в размер на 5% от стойността на обекта (за проектиране и изпълнение на СМР) без ДДС, а именно: ………(……………….….) лева.

- Гаранция за изпълнение за обект…………………………….в размер на 5% от стойността на обекта (за проектиране и изпълнение на СМР) без ДДС, а именно: ………(……………….….) лева.

Гаранцията за изпълнение е представена под формата на …………………..

………………………………………………………………………………………..

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал. 4.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея, по следния начин:

1. сумата, съставляваща 75 % от размера на гаранция за изпълнение по ал.1. за съответния обект в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

2. сумата, съставляваща останалите 25 % от размера на гаранция за изпълнение за съответния обект се освобождава в срок от 30 дни след изтичане на гаранционния срок на обекта по чл. 22, ал.1.

Чл.37 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в настоящия договор.

В случаите по чл.23, ал. 1, т.2.2 (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)  и т.2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община.  Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

Чл. 39 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................................................

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................

(2)	При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл.40. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл.41. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 - Техническата спецификация

2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. Приложение № 3 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. Приложение № 4 - Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението.

5, Копие на гаранция за изпълнение.

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА						.........................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА					УПРАВИТЕЛ:

Евгени Крусев

/съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.

на Кмета на Столична община/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Гекова/