СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

## Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

## Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

СОФИЯ, 2017 г.

# Общи условия

## Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник Кмета на Столична Община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

- Описание на предмета на поръчката:

## Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

## Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

3. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка e:

Обособена позиция №1:

2.1. Проектиране.

Изпълнителят следва да изготви и съгласува с необходимите инстанции работен инвестиционен проект за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и автомагистрала „Люлин” с ж.к. Люлин), в съответствие с приложения към документацията идеен проект.

Комуникационното решение, залегнало в проекта, дава възможност за облекчаване на трафика идващ от автомагистрала „Люлин” и навлизащ в града,  посока ж.к. „Люлин” и съответно към центъра на град София.

Бул. „Петър Дертлиев” принадлежи към първостепенната улична мрежа. Новият пробив е предвиден с ширина на платното за движение 2 х 7.00 m и тротоари от двете страни на улицата по 5 m. При изготвяне на геометричното решение е прецизирана оста по бул. „Петър Дертлиев”, като е отчетено съществуващото положение. Запазва се северното платно на булеварда, а южното минава по нова следа, изцяло в рамките на действащата регулация.

Идейният проект съдържа осем части: пътна, водоснабдяване, канализация, улично осветление, телекомуникация, газификация, ландшафтна архитектура, експертна оценка на съществуващата растителност.

При кръстовището със съществуващия участък на бул. „Петър Дертлиев” е разработено кръгово кръстовище „разтегателен кръг”, даващ възможност за развръзка във всички направления. Използваният минимален радиус за хоризонталните криви е 60 м.

В проекта е предвидена асфалтобетонова настилка за много тежко движение със следната конструкция: 4 cm плътен асфалтобетон, 4 cm неплътен асфалтобетон, 20 cm битумизиран трошен камък и 45 cm трошен камък. Обща дебелина на настилката – 73 cm. Тротоарите се предвижда да бъдат изпълнени от асфалтобетонова настилка (5 cm пясъчен асфалтобетон и 24 cm трошен камък).

Частите водоснабдяване и канализация са разработени съответно в по два варианта. Проектът за реконструкция на водопроводната мрежа е разработен с чугунени муфени тръби Ф150 и Ф100 за 10атм. и с полиетиленови тръби Ф160 и Ф110 за 10атм. На проведения експертен технически съвет в Столична общита е дадена препоръка на следваща фаза на проектиране да се разработи ІІ вариант, т.е. с полиетиленови тръби.

Канализацията е разработена в два варианта чисто ситуационно. На проведения експертен технически съвет в Столична община е дадена препоръка на следваща фаза на проектиране да се разработи ІІ вариант, както следва:

Новопроектираният уличен канал започва от съществуващия канал ф600 при обръщателното автобусно колело (на линии 108 и 310). Трасето му е отредено в източното платно на бул. „Петър Дертлиев”, преминава в началото на новото кръгово кръстовище, продължава в западното платно на Пробив бул. „Петър Дертлиев” до Южната тангента (на кв.Люлин) и южното платно на Южната тангента. Клоновете на канала от северното платно на Южната тангента се включват в новопроектирания канал в западното платно на Пробив на бул. „Петър Дертлиев”.

Отвеждането на отпадъчните води от източното платно на Пробив на бул. „Петър Дертлиев” ще се осъществи чрез нов канал в източна посока към съществуващ канал ф400 по бул. „Петър Дертлиев”.

За канализацията да се предвидят полиетиленови тръби.

Новото улично осветление е решено двустранно и е предвидено използването на стоманотръбни стълбове. Върху тях ще бъдат монтирани енергоспестяващи осветителни тела на рогатки със съответния профил.

В частта газификация са предвидени разпределителни газопроводи с Р = 0,4 МРа от полиетиленови тръби.

Работният проект да бъде изготвен в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Износващият пласт да се предвиди с полимермодифициран битум.

Да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съгласно изискванията на Наредбата на Столичния  общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

В обхвата  на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на новите трасета със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входове, подходи и особености на околното пространство.

Проектът по част „Пътна” да съдържа и съгласувана с  Дирекция “Управление и контрол на трафика” на  Столична община и отдел “Пътна полиция” при СДВР ситуация с постоянна  хоризонтална маркировка  и вертикална сигнализация.  Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.

Проектът по част „ВОД” да даде етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели маркировъчна боя и др.  Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с СО – дирекция “Контрол и управление на трафика” и ОПП – СДВР.

Проектът по част „Улично осветление” да предвиди изграждане на ново улично осветление.  Да се предвидят поцинковани стълбове. Да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община, като се използват светодиодни осветителни тела.

Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. Проектът да бъде съгласуван  с Дирекция “Контрол и управление на трафика” на  Столична община и отдел “Пътна полиция” при СДВР.

Да се изготви проект по част “ПБ”, съгласно изискванията на Наредба №1з-1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В проекта по част „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО) да се изпълнят изискванията на “Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”. Да се изготви План за управление на строителните отпадъци, като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди  рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.

Банка данни за проекта

За преглед на проектните материали да се представят два комплекта папки на български език, съдържащи разработките по всички части.

След преглед на проектите от фирмата, упражняваща контрол по проектирането и приемането му от Експертен техничесдки съвет на Столична община,  проектните материали да се представят в 5 екземпляра на хартиен и в 1 на магнитен носител с окончателна информация.

Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти, водещ проектант и съгласувани по специалности.

Към всички части да се приложат количествено-стойностни сметки.

Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2. 2. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен проект, предмет на настоящата поръчка.

Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекта, предмет на Обособена позиция №1.

Предмет на настоящата обособена позиция е Консултантска услуги по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); по чл.168; чл.169б, ал.1; чл.176,  ал.1 от ЗУТ; чл. 176а и чл. 176б, ал.1 от ЗУТ за съставяне технически паспорти на нови строежи и включва:

- Проверка пълнотата на представения проект и съгласуваността между отделните специалности, в съответствие със сключения договор, изискванията на Възложителя в Заданието за  проектиране и действащите нормативни актове;

- Проверка на количествените сметки и тяхното съответствие с проекта;

- Извършване на всички необходими действия по сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване с мрежите на експлоатационните дружества от името на Възложителя - Столична община;

- Извършване на всички необходими действия от името на Възложителя за осигуряване на становища и указания от експлоатационните дружества за изместване на техните мрежи, попадащи в терените на строежите на Възложителя, включително дейностите по сключване на договори за изместване на тези мрежи, при необходимост;

- Съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и внасяне на проекта в НАГ за издаване разрешение за строеж;

- Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, сатинарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи;

- Координиране на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

- Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с Договора за изпълнение на строителството;

- Проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки и разплащателните документи, представени от изпълнителя на извършените СМР;

- Проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки, представени от изпълнителя на извършените СМР;

- Наблюдаване за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд;

- Съставяне на актовете и протоколите в съответствие с нормативните изисквания;

- Осигуряване на условия за безопасност на труда;

- Контрол по опазване на околната среда;

- Контролиране на съответствието на влаганите материали и продукти;

- Мерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти от строителството;

- Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи;

- Инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности;

- Да изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписва същата както и да я представи за съхранение;

- Участие при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ;

- Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г.;

- Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа на строежа;

- Изготвяне и представяне на окончателен доклад за въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване;

- Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекта.

Обхватът на поръчката включва и всички други дейности, предвидени в Закона, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта.

## 4. Финансиране и начин на плащане:

## 4.1. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община. Плащанията ще се извършват съгласно проектите на договори към документацията за участие, след осигуряване на финансиране.

## 4.2.  Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Общата прогнозна стойност на поръчката е  2 900 000 (два миллиона и деветстотин хиляди) лв. без ДДС или 3 480 000 (три милиона четиристотин и осемдесет хиляди ) лева с  ДДС, в това число за:

Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”) – 2 700 000 (два милиона и седемстотин хиляди)лв. без ДДС или 3 240 000  (три милиона двеста и четиридесет) лв. с ДДС

## Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” – 200 000 (двеста хиляди) лв. без ДДС или  240 000  (двеста и четиридесет хиляди) лв. с ДДС

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция

## Място за изпълнение.

Столична община.

## Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Сроковете за изпълнение на отделните позиции, ще стартира след осигуряване на финансиране и откриване на строителна площадка за обособена позиция №1.

Крайна дата за изпълнение на поръчката е 31.12.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

10.1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

10.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

## 10.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

## 10.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

- Изменение на условията

## 11.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

## 11.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.4. След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

## 11.5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

## Общи изисквания към участниците в процедурата

## 12.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

## 12.2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

## *Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

## 12.3. Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

## 12.4. Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

## 12.5.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- Обединение

## 13.1. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## 13.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

## 13.3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

13.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

- Подизпълнители

## 14.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

## 14.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

## 14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

## 14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

## 14.5. Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

## 14.6. Към искането по т. 14.5., изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

## 14.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## 14.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

## 14.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## 14.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

## 14.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

## 14.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75, ал.2 от ППЗОП.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Използване на капацитета на трети лица.

## 17.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

## 17.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

## 17.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

## 17.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

## 17.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.4.

## 17.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 17.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 – 17.4.

# IV. РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

18.1 При изпълнение на проектирането и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

18.1.1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

18.1.2. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

18.1.3. По отношение на уличното осветление да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община като се използват светодиодни осветителни тела.

18.1.4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез консултанта, който ще упражнява строителен надзор ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

18.1.5. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД” и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

18.1.6. Изпълнителят е длъжен да предаде демонтираните елементи на съществуващото улично осветление, на електроснабдителната мрежа и др. на Възложителя с приемо-предавателни протоколи и на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането.

18.1.7. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

18.1.8. Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, съгласно чл. 166, ал. 1, от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

18.1.9. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

18.1.10. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18.1.11. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

18.1.12. Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

18.1.13. Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

18.2. При изпълнение на консултантската услуга следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

18.2.1. Консултантите изпълняват задълженията си по смисъла на чл.168 от ЗУТ, съобразно изискванията на чл.169 от ЗУТ; по чл.176 от ЗУТ, по чл.176б, ал.1 от ЗУТ и Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ и дейност на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.11 от Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

## 19. Икономическо и финансово състояние

## За обособена позиция № 1

19.1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 1 000 000 (един милион) лв.

19.2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

19.3. За доказване на икономическото и финансово състояние участниците представят един или няколко от следните документи:

- Удостоверения от банки;

- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

- Справка за общия оборот или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

19.4. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

## За обособена позиция № 2

19.5. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, за Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията, минимум 100 000 (сто хиляди) лв.

19.6. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за строежи II категория.

19.7. За доказване на икономическото и финансово състояние участниците представят един или няколко от следните документи:

1. Удостоверения от банки;

2. Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

3. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

4. Справка за общия оборот или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

19.8.  Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

## 20. Технически изисквания:

За Обособена позиция №1:

20.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (пътни обекти), изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни  проекти за сходни обекти (пътни обекти). Поне 1 от проектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от проектите да трябва да включва част „Улично осветление”. Поне един от проектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура“, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в т. 1 буква „б” на Раздел В „Технически и професионални способности” .

20.2. Доказване на съответствието с изискването на т.20.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на услугите, в които се съдържа информация за стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

20.3. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на площ не по-малка от 25 000 кв.м. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите да трябва да включва част „Улично осветление”. Поне един от обектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура“, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности” .

20.4. Доказване на съответствието с изискването на т.20.3, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството	, заедно с доказателства за извършената строителство, съгласно чл. 64 от ЗОП.

20.5 Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

За изпълнение на проектирането:

- Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- инженер “Телекомуникация”: образователна степен магистър, специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

- ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент.

- инженер “Газоснабдяване”: образователна степен магистър, специалност “Газоразпределителни системи и мрежи” или еквивалент;

- инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.

Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство и транспортни съоръжения и геодезия

За изпълнение на строителството:

- Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- инженер “Телекомуникация”: образователна степен магистър, специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

- ландшафтен архитект: образователна степен магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Oзеленяване” или еквивалент.

- инженер “Газоснабдяване”: образователна степен магистър, специалност “Газоразпределителни системи и мрежи” или еквивалент;

- инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.

- строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;

- инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

20.6. Доказването на съответствието с изискването на т.20.5,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съгласно чл. 64 ал. 1 т.3 от ЗОП.

20.7. Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г.  или негов еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи и Система за управление на околната среда EN  ISO 14001:2004 или негов еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

20.8. Доказването на съответствието с изискването на т.20.7,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на сертификати за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи и за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, включващ строително-монтажни работи, съгласно чл. 64 от ЗОП.

## *Забележка:Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

20.9. Всеки участник трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката - асфалтова база,  като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в т. 9 на Раздел В „Технически и професионални способности” .

20.10. Доказване на съответствието с изискването на т.20.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на техниката, съгласно чл. 64 от ЗОП.

За Обособена позиция №2:

20.11. Всеки участник трябва да има опит в извършването на Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  за съставяне на комплексни доклади и/или упражняване на строителен надзор по време строителството, в т.ч. изготвяне на технически паспорти с издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане на обекти в експлоатация - услуги за минимум 5 /пет/ обекта, свързани със съставяне на комплексни доклади и упражнен строителен надзор през последните  3 години, считано от датата на подаване на офертите, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в т. 1 буква „б” на Раздел В „Технически и професионални способности” .

20.12. Доказване на съответствието с изискването на т.20.11, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на услугите, в които се съдържа информация за стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

20.13. Участникът трябва да разполага със задължителен минимален състав на екипа от физически лица (включващ основен и разширен списък), чрез които консултантът упражнява дейност по упражняване на строителен надзор, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали и задълженията на координатор по безопасност и здраве, по специалности:

1. архитектура или урбанизъм или еквивалент - 1;

2. промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения или еквивалент - 1;

3. топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) или еквивалент – 1;

4. специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер - 2;

5. водоснабдяване и канализация или еквивалент - 2;

6.  транспортно строителство или еквивалент – 2, в т.ч.:

6.1. пътно строителство или еквивалент – 2;

7. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер в областта на телекомуникациите или еквивалент - 1;

8. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация технолог в областта на производствените процеси или еквивалент - 1;

9. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.) или еквивалент - 1;

10. пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми или еквивалент - 1;

11. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер геодезист или еквивалент - 1;

12. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер-геолог или хидрогеолог или еквивалент - 1;

13. ландшафна архитектура, паркоустройство или еквивалент - 1;

14. юрист или еквивалент - 1;

15. координатор по ЗБУТ или еквивалент – 1, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

20.14. Доказването на съответствието с изискването на т.20.13,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съгласно чл. 64 от ЗОП.

VI. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

Обособена позиция №1.

21.1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Обособена позиция №2.

21.2. Всеки участник трябва да е лицензиран съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за строежи II категория.

21.3 За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

VII. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

## Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.

За Обособена позиция №1:

I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за проектиране”  К1.1		- до 5 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 5 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.1 =

I.2. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за изпълнение на СМР”  К1.2		- до 45 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 45 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.2 =

II.1.  Оценка по показател „срок за проектиране”  К2.1   - до 3 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 3 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.1 =

II.2.  Оценка по показател „срок за изпълнение на СМР”  К2.2       - до 7 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 7 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.2 =

IІІ. Оценка по технически показатели	К3  				  - до 40 т.

Подпоказателите за оценяване са:

III.1. “Технология и организация на изпълнението на строителството” – до 20 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.2. Управление на риска – до 9 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.3. Организация на ръководството на обекта – до 5 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.4. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.1 Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството” – до 20 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”:

Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

Скалата за оценка на подпоказателя е четиристепенна – 5, 10, 15 или 20 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 5, 10, 15 или 20 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В предложението на участника са налице всяко едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 20 |
| В предложението на участника са налице три от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 15 |
| В предложението на участника са налице две от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 10 |
| В предложението на участника е налице едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 5 |

В случай, че Участник не представи предложения по Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”, както и ако същите не съдържат някои от посочените по-горе дейности, както и предложенията, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и/или ако липсва този елемент или една или повече от минимално изискуемите характеристики, същият ще бъде отстранен.

III.2 Управление на риска – до 9 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Управление на риска”:

В предложението относно „Управление на риска” всеки участник следва да анализира, оцени и предложи мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на обществената поръчка.

Идентифицирани от Възложителя рискове с висока степен на възможност за поява са:

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения.

- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на подпоказателя е тристепенна – 3, 6 или 9 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3,  6 или 9 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Управление на риска“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 9 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са в сила две от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 6 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 3 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Управление на риска“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му и/или ако липсва този елемент или една или повече от минимално изискуемите характеристики, същият ще бъде отстранен.

* „Адекватно” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

**„Ефективно“ – предложение, което е относимо към конкретната ситуация (в случая към идентифицираният риск) и допринася за целеният от възложителя резултат.

III.3 Организация на ръководството на обекта – до 5 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Организация на ръководството на обекта”:

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 5 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Организация на ръководството на обекта“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. - Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя; | 5 |
| - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Организация на ръководството на обекта “, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му и/или ако липсва този елемент или една или повече от минимално изискуемите характеристики, същият ще бъде отстранен.

III.4 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”:

В предложението всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно:

1. физически достъп;

2. достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране и др.).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 3 или 6 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3 или 6 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по две мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 6 |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 3 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му и/или ако липсва този елемент или една или повече от минимално изискуемите характеристики, същият ще бъде отстранен.

Общ брой точки К= К1 +К2 + К3

За Обособена позиция №2:

Оценка по финансов показател  „предлагана цена” К1 - до 75 т.:

Обща цена за упражняване на Консултантска услугa по чл.166, ал.1 от ЗУТ, по чл.168; чл.169б, ал.1; чл.176,  ал.1 от ЗУТ; чл. 176а и чл. 176б, ал.1 от ЗУТ за съставяне технически паспорти на нови строежи и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, съгласно условията в документацията за участие – до 75 т.

Участникът, предложил най-ниската обща цена, получава 75 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1 =

22.2. Техническа оценка К2 - до 25 т.

Техническата оценка отчита качеството и предимствата на техническото предложение по следните подпоказатели:

|  | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| К2.1 | Организация на работата | 15 |
| К2.2 | Предложена стратегия за управление на риска | 10 |
| ОБЩО: | 25 |

Оценките по отделните подпоказатели се формират, както следва:

| ПОДПОКАЗАТЕЛ | НАЧИН НА ОЦЕНКА | ОЦЕНКА |
| --- | --- | --- |
| Организация на работата | По този показател Комисията оценява организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; разпределението на техническите и човешките ресурси, възможността за взаимна заменяемост на участниците в екипа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса на строителството. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и ресурси от страна на участника. | 15 т. – Предложената организация на работа обхваща всички задачи и дейности предмет на поръчката, всяка от тях е напълно обезпечена от страна на човешки ресурси и технически средства, разпределението е направено така, че да осигури ефективност от работата и да осигури законосъобразността и качеството на строителството. 8 т. – Предложената организация на работа е недобре разпределена между екипа, не може да осигури в достатъчна степен ефективен контрол над строителството, дейностите не са подходящо обезпечени от страна на човешки ресурси и/или технически възможности, |
| Предложена стратегия за управление на риска | Разглеждат се предложенията на участниците за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: - изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и/или закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; - риск от налагащи се промени в технологията на строителството и/или промени в използваните материали. | 10 т. - В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете. Въведени са ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск; Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление в области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; Екипът, предложен от участника е с необходима подготовка и опит в решаване на извънредни рискови ситуации; 5 т. – В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете. Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са достатъчно ефикасни; Екипът, предложен от участника не притежава достатъчна подготовка и опит в решаване на извънредни рискови ситуации. |

К2 = К2.1 + К2.2

Комплексната оценка на участника е К = К1 + К2.

Максималната възможна комплексна оценка е 100 т.

Срокът за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите не може да бъде по-малък от 5 календарни дни и не по-голям от 10 календарни дни.

Срокът за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите започва да тече от датата на приемопредаване на съгласуваните работни проекти.

Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване не може да бъде по-малък от 3 календарни дни и не по-голям от 5 календарни дни.

Срокът за изготвяне на окончателния доклад започва да тече от датата на завършване на строително-монтажните работи и подписване на констативен протокол обр. 15.

Срокът за съставяне на технически паспорт не може да бъде по-малък от 3 кал. дни и не трябва да надвишава 5 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на регистрационния индекс на издаване на Разрешение за ползване до внасяне за регистрация.

Срокът за проверка на разплащателни документи за СМР не трябва да надвишава 10 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на внасяне на разплащателните документи от Строителя.

Срокът за проверка на анализни цени за допълнително възникнали нови видове СМР не трябва да надвишава 5 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на внасяне на анализните цени.

За целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се тълкуват както следва:

1. „Ясно” – описание, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология, работи и дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани сред останалите видове дейности.

2. „Задълбочено” – описание, което освен че съдържа всички посочени рискове и мерки за тяхното управление, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, имащи отношение към степента на проявление, сферите на влияние и управление на рисковете.

3. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката.

4. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата на участника, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо такива непълноти/пропуски в техническото предложение, които го правят неотговарящо изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие и/или на действащото законодателство, съществуващите стандарти и технически изисквания. При установени такива непълноти в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

24. Съдържание на офертите и изисквания:

  - опис на съдържанието;

  - техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

## б)Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя Образец № 1-1 и 1-2.

  - Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

  - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

  - Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец №2-1 и 2-2

  - Ценово предложение - Образец № 3 -1 и  3-2.

  - При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

- В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.

- Подаване на оферта

## 25.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

## 25.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция за която се подават документите;

## 25.3. Опаковката включва документите, съгласно т. 24, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец № 3-1 и 3-2.

## 25.4. Участниците групират/обособяват и подвързват в папки документите за подбор и техническото предложение.

## 25.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

## 25.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

26. Разглеждане и оценка на офертите.

## 26.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

## 26.2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

## 26.3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

27. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

## 27.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция.

## 27.2. Гаранциите по всички обособените позиции се представят в една от следните форми:

27.2.1. парична сума;

27.2.2. банкова гаранция;

27.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

27.3.  Гаранцията по т. 27.2.1 или т. 27.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

27.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

27.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

27.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

## 27.7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

## 27.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

## 27.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

28. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

29. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

# X. Приложения, образци на документи:

30. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

31. Техническо предложение  Образец №1-1 и  1-2.

32. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец № 2-1 и  2-2.

33. Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 3-1 и  3-2.

34. Проект на договор – Образец № 4-1 и 4-2.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП.Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки застроителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнителизпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ № 1-1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

## за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)……………словом/ календарни дни;

I.2. Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)…………………словом/ календарни дни;

I.3. Общ срок за изпълнение на поръчката, в т. ч. изготвяне на работен инвестиционен проект и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).…………………………/словом/ календарни дни (т.1.1 + т.1.2);

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, в това число:

- Подробно описание на Технология и организация на изпълнението на строителството”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Описание на Управление на риска

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на обекта.......................................................................................................................................................................................................................................................................

- Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение	на	СМР ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

  - Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

  - Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

  - Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ни е е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на СМР.

- Сертификати за съответствие на влаганите материали.

- Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 1-2

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

## за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

## I.1. Срок за проверка пълнотата на представения работен проект за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.…………….................................. кал. дни.

## I.2. Срок за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и внасяне на проекта в НАГ за издаване разрешение за строеж за обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.…………….................................. кал. дни.

## I.3. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.…………….................................. кал. дни.

## I.4. Срок за съставяне на технически паспорт за обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.…………….................................. кал. дни.

I.5. Срок за проверка на разплащателни документи за СМР …………….................................. кал. дни.

I.6. Срок за проверка на анализни цени за допълнително възникнали нови видове СМР …………….................................. кал. дни.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Срокът за проверка пълнотата на представения работен проект и съгласуваността между отделните специалности, в съответствие със сключения договор, изискванията на Възложителя и действащите нормативни актове, включително проверка на количествените сметки и тяхното съответствие с проекта не може да бъде по-малък от 10 календарни дни и не по-голям от 15 календарни дни.

Този срок започва да тече от датата на приемопредаване на работния проект.

Срокът за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите не може да бъде по-малък от 5 календарни дни и не по-голям от 10 календарни дни.

Срокът за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите започва да тече от датата на приемопредаване на съгласуваните работни проекти.

Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване не може да бъде по-малък от 3 календарни дни и не по-голям от 5 календарни дни.

Срокът за изготвяне на окончателния доклад започва да тече от датата на завършване на строително-монтажните работи и подписване на констативен протокол обр. 15.

Срокът за съставяне на технически паспорт не може да бъде по-малък от 3 кал. дни и не трябва да надвишава 5 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на регистрационния индекс на издаване на Разрешение за ползване до внасяне за регистрация.

Срокът за проверка на разплащателни документи за СМР не трябва да надвишава 10 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на внасяне на разплащателните документи от Строителя.

Срокът за проверка на анализни цени за допълнително възникнали нови видове СМР не трябва да надвишава 5 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на внасяне на анализните цени.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на поръчката, в това число:

- Организация	на	работата ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Предложена стратегия за управление на риска ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

  - Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

  - Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

  - Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 2-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

## във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 2-2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

# Д Е К Л А Р И Р А М, че:

## във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

## предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника или кандидата са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ №3-1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

## за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

| I.1. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект за Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”); без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| I.2. | Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект за Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”), с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.3. | Цена за изпълнение на СМР, за Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”) без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.4. | 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.I.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.5. | Цена за изпълнение на СМР за Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”), в това число 10% непредвидени разходи, без ДДС (т. I.3 + т.I.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.6. | Цена за изпълнение на СМР за Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)в това число 10% непредвидени разходи, с ДДС /т. I.5 + 20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| I.7. | Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство), с ДДС /т.1.2,+т.1.6/ | ………………………………. /….словом/ лева |

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане както следва:

3.1. Аванс за проектиране      ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 10 % от предложената цена.

3.2. Аванс за изпълнение на СМР

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №3-2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

## за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

## Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

| 1.1 | Цена за упражняване на Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”, без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Цена за упражняване на Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”, с ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |

Авансово плащане:  ………………………/………….словом/         %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №4-1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...………. 2017 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  №СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на кмета на Столична община), ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши инженеринг (проектиране и строителство) за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”).

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число:

Чл.2.1. Цената за изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” е .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС;

Чл.2.2. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” с ДДС е .............................. лв. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС;

Чл.3. Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ........... % от стойността на договорената сума по чл. 2.1 с ДДС или ……………… /….словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране и представяне на фактура.

Чл.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до 80% от цената на  договорените проектни работи по чл.2.1, в 30-дневен срок от приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

Чл.3.3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции.

Чл.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на .............................................(до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на договорената сума по чл. 2.2 с ДДС или  ………………………/…………………………………/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с гаранция в размер на авансово платената сума. Гаранцията за авансово плащане се освобождава пропорционално при всяко междинно плащане.

Чл.3.5. Разплащането на извършените СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.3.6. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3.5., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл.3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията  количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.5. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 							................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда				........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи					........................ %

- печалба								........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл.7. Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка:

BIC:...............................................

IBAN: ..............

(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизппълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(3) Към искането по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1 когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.8.1. Договорът влиза в сила от датата на регистрационният индекс на договора, като изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8.2 Уведомлението по предходната алинея следва да бъде подписано от Възложителя и дирекция „Финанси”.

Чл.9. Срокът за изпълнение на поръчката е …………………………/словом/ календарни дни, в това число:

Чл.9.1. Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект за „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”):…………………………/словом/ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проекта;

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

Чл.9.2. Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)…………………………/словом/ календарни дни, считано от  датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да осигури КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и функциите на ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши проектирането във фаза работен проект, на база изготвения идеен проект на обекта.

2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Консултанта, упражняващ строителен надзор и инвеститорски контрол, за проверка и изготвяне от последния на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта.

3. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.9, като  организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащата нормативна уредба в Република България.

4. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

5. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

6. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

8. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ  КОНТРОЛ.

9. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и приемателната комисия.

10. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

11. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект

12. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

13. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

15. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

16. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

17. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

18. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

19. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

20. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

21. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

23. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.21. (1)  в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.22. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичането на срока на договора и/или изпълнение на предмета му;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.23, т.2.2 и 2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща получения аванс.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.25. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. При неспазване на срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността  по чл.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.27. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община, Консултанта, упражняващ строителен надзор и инвеститорски контрол и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 34, ал.3 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % гаранцията по чл. 34, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС.

Чл.30. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.31. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.32. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.33. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….

………………………..банка

VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.34. (1). Внесената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на........... (словом)лева, представляваща 5% от стойността на договора без включен ДДС.

(2) Представената гаранция за изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване на строежа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на изпълнение на поръчката.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

В случаите по чл.23, т.2.2 и 2.3, чл. 26, чл.27 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

# IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.36. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл.37. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.38. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя.

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА						.........................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА					УПРАВИТЕЛ:

Евгени Крусев

/съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.

на Кмета на Столична община/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

ОБРАЗЕЦ №4-2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...………. 2017г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  №СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на кмета на Столична община), ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.6 във връзка с с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

## Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да  извърши Консултантска услуга по чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове на обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)”.

(2) Дейностите по ал.1  включват консултански услуги по смисъла на чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както следва:

- Проверка пълнотата на представения проект и съгласуваността между отделните специалности, в съответствие със сключения договор, изискванията на Възложителя и действащите нормативни актове;

- Проверка на количествените сметки и тяхното съответствие с проекта;

- Извършване на всички необходими действия по сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване с мрежите на експлоатационните дружества от името на Възложителя - Столична община;

- Извършване на всички необходими действия от името на Възложителя за осигуряване на становища и указания от експлоатационните дружества за изместване на техните мрежи, попадащи в терените на строежите на Възложителя, включително дейностите по сключване на договори за изместване на тези мрежи, при необходимост;

- Съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и внасяне на проекта в НАГ за издаване разрешение за строеж;

- Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, сатинарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи;

- Координиране на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

- Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с Договора за изпълнение на строителството;

- Проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки и разплащателните документи, представени от изпълнителя на извършените СМР;

- Наблюдаване за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд;

- Съставяне на актовете и протоколите в съответствие с нормативните изисквания;

- Осигуряване на условия за безопасност на труда;

- Контрол по опазване на околната среда;

- Контролиране на съответствието на влаганите материали и продукти;

- Мерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти от строителството;

- Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи;

- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности;

- Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекта.

- Да изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписва същата, както и да я представи за съхранение;

- Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа на строежа;

- Участие при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ;

- Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г.;

- Изготвяне и представяне на окончателен доклад за въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване и всички други дейности, предвидени в Закона, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта.

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1.  Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл. 2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща договореното възнаграждение, както следва:

Чл.2.2.1. В тридесет дневен срок от датата на подписване на протокол за получаване на работния проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове на обекта в размер на ................ /словом/ % от стойността по чл.2.1. от договора.

Чл.2.2.2. Възложителят заплаща на Изпълнителя  15 % от сумата по чл.2.1. в тридесет дневен срок от издаване на разрешение за строеж на обекта.

Чл.2.2.3. Възложителят заплаща на Изпълнителя 20 % от сумата по чл.2.1. в тридесет дневен срок от датата на подписване на Акт за откриване на строителна площадка на обекта.

Чл.2.2.4. Окончателно плащане по Чл.2.1. се извършва в тридесет-дневен срок след получаване на разрешение за ползване и технически паспорт.

Чл.3. Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка:

BIC:...............................................

IBAN: ..............

(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.*

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(3) Към искането по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.*

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1 когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4.1 Договорът влиза в сила от датата на регистрационният индекс на договора, като изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4.2 Уведомлението по предходната алинея следва да бъде подписано от Възложителя и дирекция „Финанси”.

Чл.4.3. Срок за проверка пълнотата на представения работен проект за обект: „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” и съгласуваността между отделните специалности, изискванията на Възложителя и действащите нормативни актове, включително проверка на количествените сметки и тяхното съответствие с проекта …………….................................. кал. дни.

Чл.4.4. Срок за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и внасяне на проекта в НАГ за издаване разрешение за строеж за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” …………….................................. кал. дни.

Чл.4.5. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” …………….................................. кал. дни.

Чл.4.6. Срок за съставяне на технически паспорт за обект „Изграждане на пробив бул. „Петър Дертлиев” (връзка на Околовръстен път София и Автомагистрала „Люлин” с ж.к. „Люлин”)” …………….................................. кал. дни.

Чл.4.7. Срок за проверка на разплащателни документи за СМР …………….................................. кал. дни.

Чл.4.8. Срок за проверка на анализни цени за допълнително възникнали нови видове СМР …………….................................. кал. дни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.1. Да изплаща своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото му се възнаграждение при условията, определени в договора.

Чл.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя и/или допълва инвестиционно-техническата документация в процеса на работа по настоящия договор.

Чл.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави пълен комплект съгласуван инвестиционен проект.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на дейностите по консултантската услуга за своя сметка Застраховка “Професионална отговорност” съгласно чл.171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Чл.6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверка на пълнотата на представения проект и съгласуваността между отделните специалности, в съответствие със сключения договор, изискванията на Възложителя и действащите нормативни актове;

Чл.6.3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверка на количествените сметки и тяхното съответствие с проекта;

Чл.6.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички необходими действия по сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване с мрежите на експлоатационните дружества от името на Възложителя - Столична община;

Чл.6.5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички необходими действия от името на Възложителя за осигуряване на становища и указания от експлоатационните дружества за изместване на техните мрежи, попадащи в терените на строежите на Възложителя, включително дейностите по сключване на договори за изместване на тези мрежи, при необходимост;

Чл.6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави комплексен доклад и да внесе проектите в НАГ за издаване разрешение за строеж;

Чл.6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява строителен надзор върху изпълнението на СМР и контрол на количествата, качеството и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи, в следния задължителен обхват :

- законосъобразно започване на строежа;

- координиране на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- качество на влаганите строителни материали, продукти и изделия и съответствието им със съответните стандарти и нормативни изисквания и изискване на съответните сертификати;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- правилно изпълнение на строително-монтажните работи;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол по спазване на условията за безопасност на труда;

- опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

- изпълнение  на строежа съобразно одобрените проекти;

11. оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;

12. да изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасно и законосъобразно изпълнение;

13. да извършва контрол на количествата, качеството, съответствието и цените на изпълняваните СМР и влаганите материали и да подписва съответните актове;

14. да проверява  съответствието и подписва количествените сметки и разплащателните документи, представени от изпълнителя на извършените СМР;

15. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички искания и предложения на Строителя на обекта за промени в проектната документация, които възникват в процеса на изпълнение на строителството, както и всички допълнителни видове СМР;

16. да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред всички държавни органи по всички въпроси свързани с обекта, съгласувано с тях и да защитава максимално техните интереси;

17. да дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности;

18. изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекта;

19. да изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписва същата, както и да я представи за съхранение;

20. да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа на строежа;

21. да участва при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ;

22. след приключване на строително-монтажните работи на строежа и издаване на писмени становища от специализираните контролни органи, на основание чл.168 ал.6 от ЗУТ да изготви и представи Окончателен доклад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на Акт образец 15, като осигури издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация с всички необходими документи към Окончателния доклад.

23. да изготвя  и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напомнителни писма относно нарушения на клаузите в договора с проектантите и строителите, причините за това, както и да посочва виновната страна.

24. въз основа на напомнителните писма да изготвя констативни протоколи между проектант, строителен надзор, възложител и строител, с които писмено да удостоверява нарушения на клаузите на строителните договори.

25. да   представя  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   при    поискване документи, относно изпълнените СМР в 3 /три/ дневен срок от изискването им.

26.  да  спазва  всички   нормативни  документи и да не допуска влагането на материали, изделия и строителни елементи, неотговарящи  на  Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на стр. Продукти.

27. да  не  допуска  некачествено изпълнени СМР и  в отклонение на изискванията на проекта и ПИПСМР.

28. да следи за спазване на изискванията, свързани  с  опазване   на  околната среда и техника за безопасност по време на изпълнение на СМР.

29. да изготви технически паспорт в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, като се задължава да го впише в съответния регистър и Агенцията по кадастър.

30. да защитава максимално интересите на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване

нормативните изисквания и изпълнението на строежите, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

Чл.7. (1)  В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал.2 от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.*

(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.*

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.*

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.*

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.8.1. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.8.2. При неспазване сроковете по чл.4.3, чл.4.4, чл.4.5, чл.4.6, чл.4.7 и чл.4.8 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността  на полагащото се възнаграждение, но не повече от 10 % от стойността по чл.2.1, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на услугата.

Чл.8.3. При доказано неизпълнение на някои от задълженията си по раздел 5 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10% от стойността на полагащото се възнаграждение, която се удържа при окончателното разплащане.

Чл.8.4. При неизпълнение  на  задълженията  си  по  договора, неизправната страна дължи на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно изискванията на  нормативните  актове, регламентиращи отношенията на настоящия договор.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора или изпълнение на предмета му.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.10. (1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ............................................/........................./ лв. се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на разрешение за ползване и технически паспорт на обекта.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я поддържа валидна до представяне на разрешение за ползване на обекта.

Чл.11. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.12. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.13. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА						.........................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА					УПРАВИТЕЛ:

Евгени Крусев

/съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.

на Кмета на Столична община/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

# Footnotes

СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани

Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.
Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.

Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление. В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганена обществена поръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление

Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление

Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.

Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС